Додаток

до рішення міської ради

від «13» грудня 2018 року

ПРОГРАМА

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

м. Кременчука на 2019 рік

м. Кременчук

ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

Програми утримання та ремонту

мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

м. Кременчука на 2019 рік

| 1. | Назва Програми | Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) м. Кременчука на 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Розробник Програми Співрозробник Програми | КП «Міськсвітло» Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Міськсвітло» , Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП «Міськсвітло»- одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, | 38 154 621,00 грн. |
| 9.1. | Коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонені діючим законодавством України | 38 154 621,00 грн. |

ПРОГРАМА

утримання та ремонту

мереж зовнішнього освітлення вулиць

та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

м. Кременчука на 2019 рік

1. Загальні положення.

1.1. Зовнішнє освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.

1.2. Основні положення Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) м. Кременчука на 2019 рік (надалі Програма), направлені на створення безпечних і  комфортних умов для  учасників  дорожнього  руху,  підвищення  ефективності  та  надійності  мереж  зовнішнього  освітлення,  покращення  естетичного вигляду  міста,  зменшення  травматизму  серед  жителів  у  вечірній  час,  попередження  скоєння  правопорушень  у  нічний  час  доби.

1.3. КП «Міськсвітло», засновником якого є територіальна громада міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради - є визначеною організацією, здійснюючою постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом мереж  зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів у місті, що знаходяться на балансі підприємства.

1.4. В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та комунального підприємства «Міськсвітло» для вирішення питань щодо надання населенню міста Кременчука якісних послуг із освітлення вулиць міста в нічний час та організації безпеки руху.

1.5 Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів на території міста Кременчука.

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, парків, внутрішньо - квартальних територій, або територій будь-яких інших об’єктів через, або за допомогою перетворення електричної енергії у світлову;

- об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000В), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм, вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

- світлофорний об’єкт - локальна ділянка вулично-дорожньої мережі, на якій послідовність руху конфліктуючих транспортних потоків або транспортних і пішохідних потоків регулюється світлофорною сигналізацією;

- утримання об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів- роботи, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами.

2. Мета та напрямки реалізації Програми.

Мета Програми – забезпечення якісного утримання, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів, покращення криміногенної та зменшення аварійної ситуацій.

Об’єкти зовнішнього освітлення та світлофорні об’єкти є власністю територіальної громади міста Кременчука. Всі прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світильники, опори, шафи управління та засоби регулювання дорожнього руху (світлофорні об’єкти) знаходяться на балансі комунального підприємства «Міськсвітло» і для безперебійного функціонування потребують належного утримання та постійного ремонту згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку.

Система зовнішнього освітлення включає в себе окремі елементи, а саме:

- світильники різних модифікацій – 9,983 тис. шт., у т.ч.:

- з лампами світлодіодними – 0,5 тис. шт.,

- натрієвими лампами – 6,6 тис. шт.,

- ртутними – 0,5 тис.шт.,

- світлодіодні світильники– 2,3 тис. шт. ;

- опори зовнішнього освітлення – 5011 шт.;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії – 100 шт.

- повітряні лінії – 466,2 км,

- кабельні лінії - 50,15  км,

КП «Міськсвітло» утримує та обслуговує 56 світлофорних об’єктів. Перехрестя вулиць – це один об’єкт. Він має один контролер, який керує проїздом цього перехрестя, та світлофори транспортні та пішохідні.  На різних перехрестях, залежно від складності, різна кількість самих світлофорів.

Загальна кількість світлофорів складає – 620 од., із них :

- світлофорів автотранспортних - 375 од.;

- світлофорів пішохідних - 245 од..

Реалізація Програми буде проводиться за напрямками, передбаченими кошторисом та планами використання бюджетних коштів.

Виконання заходів, направлених на реалізацію Програми, а саме: ремонт і утримання у належному технічному стані електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів міста Кременчука, дасть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людей середовище, забезпечення громадського порядку.

3. Строки виконання Програми.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2019 року.

4. Перелік заходів і завдань Програми.

Основним видом діяльності підприємства є забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків та скверів міста в нічний час доби, а також світлофорних об'єктів міста цілодобово.

Для забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів КП «Міськсвітло» виконує комплекс робіт з ремонту та технічного обслуговування, спрямований на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби.

До ремонту належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів.

Технічне обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів полягає у регулярному проведенні заходів щодо забезпечення передчасного їх зносу, забезпечення нормальних умов функціонування, утримання в чистоті і порядку та необхідному технічному стані.

На відміну від вуличного освітлення, світлофорні об’єкти  працюють не вимикаючись – цілодобово за будь – яких погодних умов. На окремих об’єктах є жовте мигання, яке вмикається ввечері, але сам контролер працює цілодобово.

Керування роботою мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів здійснюється за допомогою Системи моніторингу виконавчих пунктів міського освітлення «СПРУТ» (надалі Система), що була введена в експлуатацію на центральному диспетчерському пункті в 2007 році.

Завдяки Системі чергова бригада на чолі з електромонтером з оперативних перемикань цілодобово має можливість контролювати стан роботи об’єктів вуличного освітлення та світлофорних об'єктів, оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті,  корегувати включення/виключення вуличного освітлення, отримувати відомості щодо об’єму спожитої електроенергії. 
     З метою забезпечення умов комфортного проживання мешканців міста Кременчука, КП «Міськсвітло» має затверджений графік включення та виключення вуличного освітлення, який розроблений за створеною ще кілька десятків років тому методикою. За цим графіком, час включення/виключення вуличного освітлення протягом року змінюється кожні п’ять днів.

Затверджений графік відображено у таблиці, наведеній нижче.

Г Р А Ф І К

включення / виключення зовнішнього освітлення

| МІСЯЦЬ | П’ЯТИДЕНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тривалість роботи зовнішнього освітлення, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 |  | 6-10 |  | 11-15 |  | 16-20 |  | 21-25 |  | 26-30 |  |  |
|  | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. |  |
|  | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. |  |
| ### СІЧЕНЬ | 7-08 | 16-19 | 7-07 | 16-26 | 7-06 | 16-31 | 7-03 | 16-37 | 6-59 | 16-45 | 6-55 | 16-53 | 448.0 |
| ЛЮТИЙ | 6-48 | 17-02 | 6-41 | 17-09 | 6-33 | 17-16 | 6-25 | 17-25 | 6-17 | 17-32 | 6-07 | 17-40 | 369.1 |
| БЕРЕЗЕНЬ | 6-02 | 17-44 | 5-50 | 17-53 | 5-42 | 17-59 | 5-31 | 18-09 | 5-20 | 18-16 | 5-10 | 18-24 | 356.5 |
| ### КВІТЕНЬ | 5-57 | 19-32 | 5-46 | 19-41 | 5-35 | 19-48 | 5-26 | 19-56 | 5-15 | 20-04 | 5-05 | 20-13 | 289.2 |
| ТРАВЕНЬ | 4-56 | 20-21 | 4-46 | 20-29 | 4-37 | 20-36 | 4-26 | 20-45 | 4-22 | 20-53 | 4-16 | 21-00 | 243.9 |
| ЧЕРВЕНЬ | 4-11 | 21-07 | 4-06 | 21-12 | 4-04 | 21-17 | 4-02 | 21-20 | 4-03 | 21-22 | 4-05 | 21-23 | 204.2 |
| ### ЛИПЕНЬ | 4-08 | 21-22 | 4-12 | 21-19 | 4-17 | 21-15 | 4-23 | 21-11 | 4-29 | 21-05 | 4-36 | 20-57 | 222.4 |
| СЕРПЕНЬ | 4-46 | 20-48 | 4-54 | 20-39 | 5-01 | 20-31 | 5-09 | 20-20 | 5-17 | 20-12 | 5-25 | 20-01 | 269.6 |
| ВЕРЕСЕНЬ | 5-33 | 19-48 | 5-41 | 19-37 | 5-50 | 19-26 | 5-58 | 19-15 | 6-04 | 19-05 | 6-10 | 18-53 | 316.0 |
| ЖОВТЕНЬ | 6-18 | 18-43 | 6-24 | 18-35 | 6-33 | 18-22 | 6-40 | 18-12 | 6-48 | 18-03 | 6-55 | 17-55 | 388.4 |
| ЛИСТОПАД | 6-04 | 16-45 | 6-12 | 16-38 | 6-19 | 16-31 | 6-26 | 16-26 | 6-33 | 16-20 | 6-41 | 16-16 | 416.6 |
| ГРУДЕНЬ | 6-47 | 15-13 | 6-53 | 16-11 | 6-58 | 16-11 | 7-02 | 16-12 | 7-04 | 16-13 | 7-06 | 16-16 | 457.7 |

Примітка: викл. - ранкове відключення, вкл. - вечірнє включення.

Зазвичай у центральній частині міста увімкнення мереж зовнішнього освітлення відбувається раніше, ніж в інших районах міста. Різниця в часі, коли центральні вулиці вже освітлені, а  решта частини міста – ні, становить до 15 хвилин.

Така різниця в часі відбувається у зв'язку з тим, що Система управління зовнішнім освітленням на даний час є технічно застарілою і потребує переоснащення, завдяки чому різниця в часі освітлення районів міста скоротиться до 5 хвилин.

Освітлення на вулицях міста може вмикатися раніше встановленого часу залежно від погодних умов. Тоді увімкнення відбувається у межах до 15 хвилин.

Планові витрати на оплату електроенергії для потреб вуличного освітлення, світлофорних об’єктів та комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичної потужності цих об’єктів та динамікою  щомісячного зростання ціни за кВт/год протягом 2018 року та прогнозом на 2019 рік.

Розрахунок планових витрат на електроенергію для зовнішнього освітлення на 2019 рік

| Місяць | Тариф | кВт | Орієнтовна вартість кВт, грн. | Сума. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | напівпік | 116432,97 | 2,94782 | 343 223,44 |
|  | пік | 141847,00 | 5,20203 | 737 892,35 |
|  | ніч | 248232,81 | 0,72251 | 179 350,69 |
|  | разом за місяць |  |  | 1 260 466,48 |
| лютий | напівпік | 77424,99 | 2,94782 | 228 234,93 |
|  | пік | 115155,66 | 5,20203 | 599 043,20 |
|  | ніч | 224210,28 | 0,72251 | 161 994,17 |
|  | разом за місяць |  |  | 989 272,30 |
| березень | напівпік | 36701,08 | 2,94782 | 108 188,18 |
|  | пік | 134812,15 | 5,20203 | 701 296,85 |
|  | ніч | 230501,90 | 0,72251 | 166 539,93 |
|  | разом за місяць |  |  | 976 024,96 |
| Всього І квартал |  |  |  | 3 225 763,74 |
| квітень | напівпік | 34317,90 | 3,03625 | 104 197,72 |
|  | пік | 70161,04 | 5,35809 | 375 929,17 |
|  | ніч | 220587,80 | 0,7419 | 163 654,09 |
|  | разом за місяць |  |  | 643 780,98 |
| травень | напівпік | 35461,83 | 3,03625 | 107 670,98 |
|  | пік | 79026,46 | 5,35809 | 423 430,89 |
|  | ніч | 158548,70 | 0,7419 | 117 627,28 |
|  | разом за місяць |  |  | 648 729,15 |
| червень | напівпік | 34317,90 | 3,03625 | 104 197,72 |
|  | пік | 56 147,89 | 5,35809 | 300 845,45 |
|  | ніч | 137366,89 | 0,7419 | 101 912,50 |
|  | разом за місяць |  |  | 506 955,67 |
| Всього ІІ квартал |  |  |  | 1 799 465,80 |
| липень | напівпік | 35461,83 | 3,12734 | 110 901,20 |
|  | пік | 61448,11 | 5,51883 | 339 121,67 |
|  | ніч | 151494,42 | 0,76651 | 116 121,99 |
|  | разом за місяць |  |  | 566 144,86 |
| серпень | напівпік | 35461,83 | 3,12734 | 110 901,20 |
|  | пік | 89016,82 | 5,51883 | 491 268,70 |
|  | ніч | 175822,04 | 0,76651 | 134 769,35 |
|  | разом за місяць |  |  | 736 939,25 |
| вересень | напівпік | 34794,54 | 3,12734 | 108 814,36 |
|  | пік | 88273,27 | 5,51883 | 487 165,17 |
|  | ніч | 232694,47 | 0,76651 | 178 362,64 |
|  | разом за місяць |  |  | 774 342,17 |
| Всього ІІІ квартал |  |  |  | 2 077 426,28 |
| жовтень | напівпік | 61200,26 | 3,22116 | 197 135,83 |
|  | пік | 128711,23 | 5,68439 | 731 644,83 |
|  | ніч | 248232,81 | 2,78951 | 195 982,29 |
|  | разом за місяць |  |  | 1 124 762,95 |
| листопад | напівпік | 93420,95 | 3,22116 | 300 923,83 |
|  | пік | 137271,60 | 5,68439 | 780 305,31 |
|  | ніч | 240130,01 | 0,78951 | 189 585,04 |
|  | разом за місяць |  |  | 1 270 814,18 |
| грудень | напівпік | 127548,20 | 3,22116 | 410 853,16 |
|  | пік | 141847,32 | 5,68439 | 806 315,49 |
|  | ніч | 248232,81 | 0,78951 | 195 982,29 |
|  | разом за місяць |  |  | 1 413 150,94 |
| Всього ІУ квартал |  |  |  | 3 808 728,07 |
| Всього на 2019рік |  |  |  | 10 911 383,89 |

Розрахунок планових витрат на електроенергію

для світлофорних об’єктів на 2019 рік

|  | Місяць | кВт | Орієнтовна вартість кВт, грн. | Сума. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | січень | 15129 | 2,89002 | 43 723,11 |
| 2 | лютий | 15129 | 2,89002 | 43 723,11 |
| 3 | березень | 15129 | 2,89002 | 43 723,11 |
|  | Всього І квартал |  |  | 131 169,34 |
| 4 | квітень | 15129 | 2,97672 | 45 034,80 |
| 5 | травень | 15129 | 2,97672 | 45 034,80 |
| 6 | червень | 15129 | 2,97672 | 45 034,80 |
|  | Всього ІІ квартал |  |  | 135 104,40 |
| 7 | липень | 15129 | 3,06602 | 46 385,82 |
| 8 | серпень | 15129 | 3,06602 | 46 385,82 |
| 9 | вересень | 15129 | 3,06602 | 46 385,82 |
|  | Всього ІІІ квартал |  |  | 139 157,46 |
| 10 | жовтень | 15129 | 3,15801 | 47 777,53 |
| 11 | листопад | 15129 | 3,15801 | 47 777,53 |
| 12 | грудень | 15129 | 3,15801 | 47 777,53 |
|  | Всього ІУ квартал |  |  | 143 332,59 |
|  | Всього на 2019 рік |  |  | 548 763,79 |

Протягом останніх років спостерігається тенденція постійного зростання вартості електроенергії.

Починаючи з січня 2017 року, за рахунок відміни, відповідно до постанов НКРЕКП від 24.11. 2016 р. за № 2021, від 15.12.2016 р.  за № 2210, понижуючого коефіцієнта 0,6 (тобто 60% від вартості у нічний час), вартість електроенергії на потреби вуличного освітлення міста піднялася в середньому на 40 відсотків. Це, відповідно, спричинило додаткове фінансове навантаження.

Враховуючи специфіку підприємства, кошти міського бюджету є основним джерелом фінансування підприємства, і тому неминуче щорічне зростання видатків на реалізацію Програми.

Показники, що характеризують виконання Програми

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів

| № з/п | Найменування показників | Од. виміру | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішнє освітлення вулиць міста та світлофорні об’єкти: ремонти, утримання, технічне обслуговування, ліквідація аварійних ситуацій та інші непередбачені заходи для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів (в т.ч. придбання електро- та інших матеріалів, палива, запасних частин, утримання основних засобів в належному робочому стані, оплата комунальних послуг, інших послуг (в т.ч. послуг з утримання пультів керування з.о. та світлофорних об’єктів,електролічильників),оплата праці працівникам підприємства, тощо. | грн. | 17 154 973,00 |
| 2. | Вартість електроенергії для освітлення міста у вечірній та нічний час | грн. | 10 911 384,00 |
| 3. | Вартість електроенергії для роботи світлофорних об’єктів міста | грн. | 548 764,00 |
|  | Всього: | грн. | 28 615 121,00 |

Ефективно й економічно управляти складним господарством зовнішнього освітлення вулиць міста та засобів регулювання дорожнім рухом  неможливо без використання сучасних автоматизованих систем.

В 2007 році на центральному диспетчерському пункті була введена в експлуатацію система моніторингу виконавчих пунктів міського освітлення «СПРУТ», завдяки якій підприємство має можливість отримувати інформацію про аварійні ситуації, що виникають на об’єктах, оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті.

Для безперебійного функціонування Системи необхідно провести заміну запасних частин, що на сьогоднішній день зняті з виробництва. Найближчим часом технічне обслуговування та ремонт Системи стане неможливим. Наслідком цього буде втрата контролю за зовнішнім освітленням м.Кременчука.

Аналогічна ситуація склалася і з Системою керування роботою засобів дорожнього руху. Це може призвести до втрати контролю в забезпеченні повного обзору інформації про стан роботи світлофорів і миттєвого реагування у випадку виведення їх із ладу. Наслідком може стати аварійна ситуація, що поставить під загрозу життя жителів міста.

Зважаючи на вищевикладене, КП «Міськсвітло» виступає з ініціативою проведення переоснащення пультів управління вуличним освітленням та світлофорними об’єктами. В іншому випадку неминуче виникнення аварійних ситуацій, що поставлять під загрозу роботу мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху і стануть причиною збільшення випадків дорожньо-транспортного  травматизму у вечірній та нічний час.

Завдяки інвестиційній Програмі переоснащення та модернізації мереж зовнішнього освітлення, а також проведенню робіт з ремонту існуючих та будівництва нових мереж на протязі останніх років, значно збільшилася кількість світлоточок. Це тягне за собою додаткове навантаження на існуючі шафи управління. Тому виникає необхідність у придбанні додаткових шаф разом зі спрутами у кількості 7 одиниць, щоб провести перерозподіл навантаження у мережі.

Беручи до уваги зношеність автомобільного парку підприємства, виникає необхідність у придбанні  нових телескопічних автопідйомників для забезпечення безперебійної роботи об’єктів благоустрою, що знаходяться на балансі підприємства, та уникненню аварійних ситуацій, що можуть нести загрозу людському життю.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми

| № | Найменування заходів | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) | 28 615 121,00 |
| 2. | Придбання нових телескопічних автопідйомників виробництва італійської компанії SOCAGE T318 на шасі IVECO Daily 60C15D, або їх аналогів | 6 000 000,00 |
| 3. | Переоснащення пульта управління зовнішнім освітленням | 2 000 000,00 |
| 4. | Переоснащення пульта управління світлофорними об’єктами | 1 000 000,00 |
| 5. | Капітальний ремонт в'їзних знаків зі сторони м.Олександрії та м.Дніпра | 200 000,00 |
|  | Шафи управління зовнішнім освітленням 7 од. | 199 500,00 |
|  | Спрути 7 од. | 140 000,00 |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 38 154 621,00 |
| 7. | Коштів міського бюджету | 38 154 621,00 |

5. Ресурсне забезпечення Програми та порядок використання коштів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2019 рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і виходячи з реальних можливостей бюджету.

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Реалізація Програми дозволить:

- зберегти існуючу мережу зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів  комунальної власності від руйнування;

- забезпечити безперебійну та якісну роботу мереж зовнішнього освітлення;

- забезпечити безперебійну та якісну роботу засобів регулювання дорожнім рухом;

- забезпечити безаварійний рух громадського, спеціального,  приватного транспорту та пішоходів;

- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створити ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення міста в нічний час;

- знизити криміногенну та аварійну ситуацію в нічний час, забезпечити комфортне проживання населення;

- ефективно використовувати наявні кошти та підвищити якість робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій;

- поліпшити якість житлово – комунального обслуговування населення;

- покращити естетичний вигляд міста та збільшити його привабливість.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.

Директор  КП "Міськсвітло"                                              О.В.Антіпов

Виконавець : Осташевський С.В. тел.51516

Співвиконавець : Черницька Л.Ю. тел. 39115