Додаток

до рішення міської ради

від 24 квітня 2019 року

Програма заходів у сфері міського електротранспорту

м. Кременчука  на 2019 -2028 роки

Паспорт Програми

| 1.Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про міський електричний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання послуг з перевезень міським електротранспортом» |  |  |  |  |  |
| 3.Розробник програми | комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління», консалтингова компанія «Сівітта Україна» |  |  |  |  |  |
| 4.Співрозробники програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |  |  |  |
| 5.Відповідальний виконавець програми | комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління», консалтингова компанія «Сівітта Україна» |  |  |  |  |  |
| 6.Учасники програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління» |  |  |  |  |  |
| 7.Строк виконання | 2019 - 2028 рік |  |  |  |  |  |
| 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.: | кошти місцевого бюджету, тис. грн. (видатки на оплату зобовязень з обслуговування кредиту ЄБРР, співфінансування закупівлі автоматичної мийки) | власні кошти підприємства, тис. грн. |  | інші джерела, тис. грн. | інвестиційні кошти ЄБРР, тис. грн. |
|  |  |  | власні кошти від наданих послуг | кошти з місцевого бюджету в рамках договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом |  |  |
| 2019 (з 1 травня) | 204 489 | 20 342 | 12 000 | 87 785 | - | 84 722 |
| 2020 | 218 356 | 45 480 | 21 102 | 151 863 | - | - |
| 2021 | 230 017 | 44 733 | 26 953 | 158 331 | - | - |
| 2022 | 244 201 | 42 855 | 27 769 | 173 577 | - | - |
| 2023 | 259 555 | 40 793 | 27 791 | 190 971 | - | - |
| 2024 | 271 924 | 38 884 | 33 274 | 199 766 | - | - |
| 2025 | 290 380 | 36 934 | 33 298 | 220 148 | - | - |
| 2026 | 305 491 | 34 989 | 33 323 | 237 178 | - | - |
| 2027 | 327 479 | 33 047 | 38 810 | 255 622 | - | - |
| 2028 | 353 655 | 38 856 | 38 838 | 275 960 | - | - |
| всього | 2 705 906 | 376 914 | 293 069 | 1 951 201 | - | 84 722 |

I. Загальні положення

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління» засноване у жовтні 1966 року. Ремонтно-експлуатаційна база розрахована на 100 машиномісць, в експлуатації знаходиться 65 одиниць пасажирських тролейбусів, 2 одиниці тролейбусів спеціального призначення, 7 тягових перетворюючих підстанцій загальною потужністю 18658 кВт, 64,7 км контактної мережі.

Міська тролейбусна маршрутна мережа налічує 7 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю 158,44 км.

Чисельність працівників 340 чоловік.

Наразі інвентарна кількість пасажирського рухомого складу тролейбусів складає 81 одиниць, з них за часом експлуатації:

до 5 років		- 41 од.

від 5 до 10		- 13 од.

від 10 до 15		- 8 од.

від 15 і більше	- 19 од.

Строки експлуатації пасажирських тролейбусів на КП «Кременчуцьке тролейбусне управління»

| № п/п | Рік випуску | Кількість | Відпрацьовано років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1987 | 2 | 32 |
| 2 | 1989 | 2 | 30 |
| 3 | 1990 | 1 | 29 |
| 4 | 1991 | 3 | 28 |
| 5 | 1992 | 2 | 27 |
| 6 | 1993 | 1 | 26 |
| 7 | 1994 | 3 | 25 |
| 8 | 1995 | 1 | 24 |
| 9 | 1997 | 3 | 22 |
| 10 | 2002 | 1 | 17 |
| 11 | 2006 | 3 | 13 |
| 12 | 2008 | 3 | 11 |
| 13 | 2009 | 2 | 10 |
| 14 | 2012 | 13 | 7 |
| 15 | 2016 | 1 | 3 |
| 16 | 2018 | 40 | 0 |

Як можна побачити із наведених даних, після закупівлі 40 нових тролейбусів, середній строк експлуатації пасажирських тролейбусів станом на 2019 рік складає біля 9 років, хоча ще на 01.01.2017 року він складав 17 років.

Строк експлуатації тролейбуса згідно з нормативними документами – 10 років, після цього тролейбус має пройти обов’язковий капітальний ремонт і отримати продовження строку експлуатації на 5 років або бути списаним відповідно до рішення технічної комісії. Наразі як мінімум 19 одиниць рухомого складу повністю відпрацювали нормативний термін експлуатації у розмірі 15 років. До кінця 2028 року свій нормативний термін експлуатації відпрацює ще 21 одиниця, а це означає, що потрібно вже зараз планувати забезпечення сталого оновлення рухомого складу в рамках даної програми.

З метою зменшення суттєвого навантаження на міський бюджет під час оновлення рухомого складу, а також фактичну відсутність необхідних коштів у міському бюджеті, Кременчуцькою міською радою Полтавської області було прийняте рішення про залучення інвестиційних коштів на реалізацію проекту «Оновлення міського електротранспорту у м. Кременчуці» від  Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 10 млн. євро, в тому числі 2 млн.євро грантових коштів.

Зокрема, за рахунок цих коштів протягом 2018 року було закуплено 40 нових низькопідлогових тролейбусів, обладнання  та запасних частин загальною вартістю 7 349 тис. євро. В 2019 році планується в рамках другого етапу реалізації проекту закупити 10 тролейбусів з автономним ходом,  а також придбати автоматичний мийний комплекс для тролейбусів.

В попередні роки для покращення транспортних послуг з перевезення пасажирів та з метою не допустити зупинки екологічно чистого міського електричного транспорту, який здійснює перевезення усіх, без винятку, громадян, була розроблена і діє  «Програма розвитку міського електричного транспорту м. Кременчука на 2018 - 2022 роки». Відповідно до програми, за підтримки Кременчуцької міської ради Полтавської області та виконавчого комітету, керівництвом КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» була проведена робота щодо покращення роботи підприємства. Так, тільки за 2018 рік було замінено 1 км зношеного контактного дроту на суму 489,1 тис.грн.,  демонтовано 8 опор та встановлено 13 нових на суму 168,8 тис.грн., проведено налагоджувальні роботи на ТПС на загальну суму 127,1 тис.грн. та реконструкції ТПС на суму 866,8 тис.грн. Крім того, на сьогодні потребують заміни 5 км контактного дроту, до 250-300 опор і 3 перетини контактного дроту.

Наразі доходи КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» складають близько 20% від загальної вартості наданих послуг, в той час як решта фінансується з міського бюджету при наявності вільних коштів. Оскільки в такому випадку підприємство не може робити довгострокове планування, пов’язане з капітальними інвестиціями, це створює нестабільну фінансову ситуацію на комунальному підприємстві «Кременчуцьке тролейбусне управління». Єдиним правильним рішенням, що змінить таку ситуацію, є укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом між підприємством та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області (замовником перевезень), згідно з яким  компенсуватиметься вартість наданих послуг. Прогноз та обґрунтування вартості наданих послуг відображено в даній програмі у Розділі IV «Завдання і заходи» та Розділі VI «Обсяги та джерела фінансування». Зокрема, при прогнозуванні доходів підприємства на наступні роки, було закладено поступове підняття тарифу – на 50 коп. кожні 3 роки починаючи з 2021 року. Це спричинено тим, що останнього разу тариф був піднятий у жовтні 2016 року з 1,5 грн. до 2 грн. і на сьогодні є значно нижчим за собівартість послуг, яка складає 3,17 грн. Таке поступове підняття тарифу дозволить збільшити доходи підприємства та одночасно уникнути значної соціальної напруженості.

Одночасно договір надасть фінансові стимули підприємству для покращення якості надання транспортних послуг, а також дозволить краще відслідковувати зміну якості надання послуг на основі ряду показників, за якими підприємство кожного місяця буде надавати звіти виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (наприклад, звіти дотримання графіків руху, надійності обслуговування, якості водіння, чистоти транспортного засобу, тощо). Окрім того, щорічно проводитиметься опитування пасажирів щодо якості надання транспортних послуг, на основі результатів якого до КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» застосовуються бонусні або штрафні санкції.

II. Мета Програми

Метою Програми заходів у сфері міського електротранспорту                   м. Кременчука на 2019 - 2028 роки є підвищення ефективності і надійності функціонування електротранспорту у м. Кременчуці, а саме:

-	створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами;

-	забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту шляхом підписання між підприємством та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та стабілізування економічного стану підприємства;

-	підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи;

-	збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

-	врахування потреб людей з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час виконання завдань і заходів Програми.

III.  Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачається розв’язати шляхом:

1. Технічного переоснащення міського електротранспорту описаного в договорі про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, який передбачає:

-	регулярне оновлення рухомого складу тролейбусного парку;

-	проведення середнього та капітального ремонту рухомого складу тролейбусного парку;

-	будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній з використанням сучасних конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж.

2. Створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту, що передбачає:

-	здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури міського електротранспорту.

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, що передбачає:

-	перехід до системи отримання доходів залежно від пройденої відстані шляхом укладання угоди між замовником послуг та виконавцем послуг на виконання муніципального замовлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання послуг з перевезень міським електротранспортом»;

-	приведення тарифів на проїзд у міському електротранспорті до рівня, який покриває витрати з перевезення пасажирів;

-	збільшення власних доходів підприємства за рахунок створення у місті умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг шляхом здійснення у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;

-	підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

-	збільшення надходжень від розміщення реклами на електротранспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг.

4. Удосконалення управління міським електротранспортом та ефективне  використання його матеріально-технічної бази, що передбачає:

-	здійснення функцій замовника послуг з перевезення пасажирів органом місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про міський електричний транспорт»;

-        впровадження програми корпоративного розвитку підприємства;

-	підготовку водіїв тролейбусів навчальним центром, який створено на базі КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».

IV. Завдання і заходи

Результативні показники, за якими буде проводитися оцінювання Програми

| № п /п | Напрями робіт та використання коштів | Кількісна оцінка | Обсяг фінансування**, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (з 1 травня) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реалізація проекту «Оновлення міського електротранспорту у м. Кременчуці» | Згідно індикативного плану кредиту ЄБРР | 84 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |
| 2. | Проектування та будівництво тролейбусної лінії, ТПС та ДЕПО на правобережній частині міста | Згідно кошторису проектування та будівництва | 17 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Власні кошти |
| 3 | Проведення середнього ремонту тролейбусів | Щорічно 1од. × 200000,00грн. | 200 | 213 | 225 | 236 | 248 | 260 | 273 | 287 | 301 | 316 | Власні кошти |
| 4 | Обслуговування та ремонт зношеного рухомого складу | ЩО – 18250од.×112,95грн.×8 /12міс. = 1374225,00 грн. ТО-1 – 1805од.×353,48грн.×8 /12міс. = 425354,27 грн. ТО-2 – 135од.×14060грн.×8 /12міс. = 1265400,00 грн. Разом: 3064979,27 грн. | 3 065 | 4 895 | 5 166 | 5 426 | 5 697 | 5 982 | 6 281 | 6 595 | 6 925 | 7 271 | Власні кошти |
| 5 | Поточні ремонти, технічне переоснащення та оновлення рухомого складу | Згідно з кошторисом | - | 25 747 | 25 947 | 26 158 | 26 379 | 26 612 | 26 856 | 27 112 | 27 381 | 27 664 | Власні кошти |
| 6 | Заміна автогуми | 320×508 – 90шт.×6354,06грн.= 571865, 4грн. 275/70R22,5 – 50шт ×5870,04грн.=293502,00грн. Разом на рік: 865367,4 грн. Разом на 8 місяців: 865367,4грн. × 8/12міс. = 576911,6 грн. | 577 | 1 078 | 1 171 | 1 267 | 1 331 | 1 397 | 1 467 | 1 540 | 1 617 | 1 698 | Власні кошти |
| 7 | Заміна зношеного контактного дроту | Щомісяця 125м×8 міс.=261333,33грн. | 261 | 488 | 531 | 574 | 603 | 633 | 665 | 698 | 733 | 769 | Власні кошти |
| 8 | Заміна зношених залізобетонних опор | Щорічно 50шт. × 12500,00 грн.= 625000,00грн. Загалом на 8 міс.: 625000,00грн. ×8/12 міс. = 416666,66 грн. | 417 | 778 | 846 | 915 | 961 | 1 009 | 1 060 | 1 112 | 1 168 | 1 227 | Власні кошти |
| 9 | Заміна спецчастин контактної мережі | Перетин 4шт.×34330,00грн.=137320,0грн Секційні ізолятори 6шт.×5120,00грн.=30720,00грн. Вузол стрілочний 4шт.×35245,00 грн.=140980,00 Разом на рік: 309020,00грн. Разом на 8 місяців: 309020,00грн.× 8/12міс. = 206013,33грн. | 206 | 385 | 418 | 452 | 475 | 499 | 524 | 550 | 578 | 606 | Власні кошти |
| 10 | Реконструкція та автоматизація тягових підстанцій | 936000,00 грн. на оновлення щорічно та 4729000,00 грн. на автоматизацію Разом: 5665000,00грн. | 5 665 | 3 000 | 1 051 | 1 104 | 1 159 | 1 217 | 1 278 | 1 342 | 1 409 | 1 480 | Власні кошти |
| 11 | Налагоджувальні роботи електрообладнання тягових підстанцій | З розрахунку вартості налагоджувальних робіт на одній ТПС – 132000,00 грн. Всього 6 ТПС, 2 ТПС кожного року | 264 | 329 | 357 | 387 | 406 | 426 | 448 | 470 | 493 | 518 | Власні кошти |
| 12 | Електроенергія | Згідно фактично спожитої електроенергії в 2018 році -13958тис.грн (індексовано на коефіцієнт зростання цін на електроенергію та зростання річного кілометражу) | 12 686 | 24 407 | 27 327 | 30 450 | 32 932 | 35 616 | 38 518 | 41 658 | 45 053 | 48 724 | Власні кошти |
| 13 | Заробітна плата | Згідно штатного розпису - 417 осіб (з урахуванням прогнозного коефіцієнта мінімальної тарифної ставки 1.6 та умов колективного договору) | 42 659 | 81 198 | 91 069 | 102 154 | 111 552 | 121 815 | 133 022 | 145 260 | 158 624 | 173 218 | Власні кошти |
| 14 | Єдиний соціальний внесок | 22% розміру фонду заробітної плати | 9 385 | 17 864 | 20 035 | 22 474 | 24 542 | 26 799 | 29 265 | 31 957 | 34 897 | 38 108 | Власні кошти |
| 15 | Охорона праці | Спецодяг, спецвзуття 280000,00грн. Захисні прилади, інструменти 45000,00грн. Медогляди 7500,00грн., Медикаменти 20000,00грн. Разом на рік: 352500,00 грн. Разом на 8 місяців: 352500,00 грн. ×8/12міс. = 235000,00 грн. | 235 | 375 | 396 | 416 | 437 | 459 | 482 | 506 | 531 | 557 | Власні кошти |
| 16 | Послуги банку, зв’язку | Послуги банку 1000грн.×12міс.=12000,00грн. Абонплата за телефони 1800грн.×12міс.=21600,00грн. Мобільний зв'язок 600грн.×12міс.=7200,00грн. Разом на рік: 40800,00 грн. Разом на 8 місяців: 40800,00 грн.×8/12міс. = 27200,00 грн. | 27 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 65 | Власні кошти |
| 17 | Страхування | Згідно планових розрахунків | - | 200 | 211 | 222 | 233 | 244 | 257 | 269 | 283 | 297 | Власні кошти |
| 18 | Спецхарчування | 30чол.×12,9грн./2×251р.дн.= 48568,00грн. Всього на 8 місяців: 48568,00грн.× 8/12міс. = 32378,66грн. | 32 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | Власні кошти |
| 19 | Пальне та мастила | Згідно фактичного обсягу спожитого палива | 734 | 1 404 | 1 563 | 1 732 | 1 862 | 2 003 | 2 153 | 2 315 | 2 490 | 2 677 | Власні кошти |
| 20 | Водопостачання та водовідведення | Вода 8200м3×6,05грн.=49610,00грн. Водовідведення 8200м3×6,94грн.=56908,00грн. Разом на рік: 106518,00 грн. Разом на 8 місяців: 106518,00 грн.×8/12 = 71012,00грн. | 71 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 | 153 | 160 | 168 | Власні кошти |
| 21 | Проведення техоглядів об’єктів міськелектротранспорту (обладнання та тролейбусів) | Згідно з рахунками ДП «Київська державна регіональна техінспекція МЕТ», ескпертно – технічний центр м. Кременчук, 110000,00 грн. на рік. | 73 | 137 | 149 | 161 | 169 | 178 | 186 | 196 | 206 | 216 | Власні кошти |
| 22 | Виплата пільгових пенсій | Згідно з рахунками ПФУ | 895 | 1 429 | 1 508 | 1 584 | 1 663 | 1 746 | 1 834 | 1 925 | 2 022 | 2 123 | Власні кошти |
| 23 | Вартість білетної продукції | Абонталони 6900000шт.×0,065грн.= 448500,00грн. Проїзні квитки 28000шт.×3,25 грн.=91000,00грн. Разом на рік: 539500,00 грн. Разом на 8 місяців: 539500,00 грн.×8/12 = 359666,66 грн. | 360 | 672 | 730 | 790 | 830 | 871 | 915 | 960 | 1 008 | 1 059 | Власні кошти |
| 24 | Оплата лікарняних | Згідно з виданими лікарняними листами: на місяць ~20750,00грн., на рік 20750,00×8міс. = 166000,00 грн. | 166 | 310 | 337 | 365 | 383 | 402 | 423 | 444 | 466 | 489 | Власні кошти |
| 25 | Послуги охорони території підприємства | Охорона ДЕПО (вул. Київська, 69) Згідно з договором ~42000,00 грн. на місяць, на рік 42000,00×8міс.= 336000,00 грн. Охорона ДЕПО (вул. Макаренка, 11/17) з 01.01.20р. 628000,00 грн на рік | 336 | 1 256 | 1 365 | 1 477 | 1 550 | 1 628 | 1 709 | 1 795 | 1 885 | 1 979 | Власні кошти |
| 26 | Витрати на відрядження, участь у семінарах | Згідно з авансовими звітами, добові 60грн. | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | Власні кошти |
| 27 | Послуги машин, механізмів | Згідно фактично наданого обсягу послуг, орієнтовно 80000 грн. на рік. На 8 місяців: 80000 грн.×8/12міс. = 53333,33 грн. | 53 | 99 | 108 | 117 | 122 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 | Власні кошти |
| 28 | Транспортні послуги (доставка вантажів, продукції), у тому числі.: Нова Пошта, Нічний експрес | 1307,50грн. на місяць, на рік 1333,00грн.×12міс.=15690,0грн Разом на 8 місяців: 15690,0грн× 8/12міс. = 10460,00грн. | 10 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | Власні кошти |
| 29 | Перевезення працівників до робочих місць | Згідно фактичного обсягу наданих послуг, орієнтовно 700000,00грн на рік | 467 | 872 | 948 | 1 025 | 1 076 | 1 130 | 1 187 | 1 246 | 1 308 | 1 374 | Власні кошти |
| 30 | Підтримка належного санітарного стану на підприємстві | Дезпослуги 465,35грн.×12міс.=5584,00грн. Вивіз сміття 20000,00грн. (договір з КАТП 1628) Послуги житлорембуд. 676грн.×12міс.=8112,00грн. Миючі: сода, мило 25000,00грн. Віники, мітла, лопати 9000,00грн Разом на рік: 66696,00 грн. Разом на 8 місяців: 67696,00 грн.×8/12 = 45130,67грн. | 45 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | Власні кошти |
| 31 | Опалення (тверде паливо) | По факту за рік витрачено 700м3 дров, з них: 350м3 ×700,00грн.=245000,00грн.; 350м3×572,00грн.=200200,00грн Разом на рік: 445200,00 грн. До кінця 2019 року необхідно 445200,00 грн.× 8/12міс. = 296800,00 грн. | 297 | 474 | 500 | 525 | 552 | 579 | 608 | 639 | 670 | 704 | Власні кошти |
| 32 | Адміністративні юридичні та нотаріальні послуги | Згідно з договорами на місяць 12000,00грн., на 8 місяців: 12000,00грн.×8міс.=96000,00 грн. | 96 | 153 | 162 | 170 | 178 | 187 | 197 | 207 | 217 | 228 | Власні кошти |
| 33 | Перевірка, заміна лічильників, приладів, послуги метрології, екоенерго, тощо. | По факту за рік, орієнтовно 101950,00грн. | 68 | 108 | 114 | 120 | 126 | 133 | 139 | 146 | 153 | 161 | Власні кошти |
| 34 | Ремонт оргтехніки | По факту за рік, орієнтовно 10360,00грн. | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | Власні кошти |
| 35 | Підвищення кваліфікації та навчання з охорони праці | Виконання вимог ст.13 ЗУ «Про охорону праці», ПП фірма «Профінвест» експертно – технічний центр, орієнтовно на рік 24290,00грн. | 16 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | Власні кошти |
| 36 | Проведення акцій з популяризації міського електротранспорту у м. Кременчук | Двічі на рік 150000,00грн = 300000,00грн. | 300 | 319 | 337 | 354 | 372 | 390 | 410 | 430 | 452 | 474 | Міський бюджет |
| 37 | Здійснення видатків на оплату зобов'язань з обслуговування кредиту міжнародної фінансової організації Європейський банк реконструкції та розвитку | Всього: | 18 542 | 45 424 | 44 395 | 42 500 | 40 421 | 38 493 | 36 524 | 34 559 | 32 595 | 38 428 |  |
|  |  | Проведення аудиту | 175 | 373 | 393 | 413 | 434 | 455 | 478 | 502 | 527 | 553 | Міський бюджет |
|  |  | Комісія за резервування* 0,6% | 6,7 EUR | 3,4 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | Міський бюджет |
|  |  |  | 236 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоткова ставка* 7% | 196,4 EUR | 474,9 EUR | 455,9 EUR | 401,2 EUR | 341,3 EUR | 285,6 EUR | 228,8 EUR | 172,0 EUR | 115,2 EUR | 54,7 EUR | Міський бюджет |
|  |  |  | 6 875 | 16 623 | 15 956 | 14 042 | 11 944 | 9 997 | 8 007 | 6 020 | 4 032 | 1 915 |  |
|  |  | Погашення кредиту* | 304,9 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 800,0 EUR | 1024,9 EUR | Міський бюджет |
|  |  |  | 10 672 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 35 873 |  |
|  |  | Послуги публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» з конвертації безготівкової іноземної валюти та курсові різниці | 584 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 41 | Міський бюджет |
| 38 | Впровадження програми корпоративного розвитку підприємства | Орієнтовна вартість програми 2000000,00 грн, по 1000000,00грн на рік | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Власні кошти |
| 39 | Заміна зношених спецмашин (для ремонту контактної мережі, техдопомога на лінії) | Техдопомога по ремонту контактної мережі марки АТ-70 – щорічно 1 од. х 1800000,0 грн. | 1 800 | - | 2 022 | - | 2 230 | - | 2 459 | - | 2 711 | - | Власні кошти |
| 40 | Співфінансування на придбання автоматичної мийки, складових частин та витратних матеріалів | Відповідно до процедури закупівлі | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Міський бюджет |
| 41 | Витрати для приведення території у відповідність до умов будівництва депо на правобережній частині міста | Виготовлення земельної технічної документації – 30000,00 грн, Благоустрій території – 250000,00 грн, Огорожа території – 120000,00 грн, Розмежування, прокладка комунікацій та інше – 200000,00 грн. Разом: 600000,00 грн. | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Власні кошти |
|  | ВСЬОГО: | Всього: | 204 849 | 218 356 | 230 017 | 244 201 | 259 555 | 271 924 | 290 380 | 305 491 | 327 479 | 353 655 | - |
|  |  | В тому числі: | 20 342 | 45 480 | 44 733 | 42 855 | 40 793 | 38 884 | 36 934 | 34 989 | 33 047 | 38 856 | Міський бюджет |
|  |  |  | 99 786 | 172 876 | 185 284 | 201 346 | 218 762 | 233 040 | 253 446 | 270 501 | 294 432 | 314 798 | Власні кошти |
|  |  |  | 84 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |

Примітки:

* Розміри відсоткової ставки та погашення кредиту розраховані по курсу євро: 35,0 грн.

**Починаючи з 2020р. передбачається індексація витрат на відсоток інфляції, зарплати з нарахуваннями – на індекс росту заробітної плати, витрат на паливо - на індекс росту ціни палива, витрат електроенергії – на індекс росту ціни електроенергії. Витрати, пов’язані з пройденим кілометражем, індексуються на відсоток річного зростання кілометражу.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується:

1. У соціальній  сфері:

-	забезпечення доступності транспортних послуг для всіх верств населення;

-	підвищення рівня задоволення потреби населення  з дотриманням витрат часу на проїзд,  інтервалів руху, норм наповнення та використання обґрунтованої кількості рухомого складу;

-	врахування потреби людей з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час перевезення;

2. В економічній сфері:

-	стабілізування фінансового стану підприємства;

-	збільшення доходів від перевезень;

-	упорядкування конкуренції на ринку міських пасажирських перевезень, розроблення оптимально-виважених графіків руху транспортних засобів.

3. У технологічній сфері:

-	забезпечити регулярне оновлення рухомого складу шляхом придбання нових тролейбусів вітчизняного виробництва;

-	забезпечення зростання загальної кількості рухомого складу, протяжності тролейбусних ліній та обсягів пасажирських перевезень;

-	запровадження сучасних технологій технічного обслуговування і ремонту нових типів тролейбусів;

-	покращення показників комфортності та безпеки пасажирських перевезень;

-	скорочення  обсягів споживання електроенергії.

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інвестиційних коштів, власних коштів підприємства, а також інших джерел, які не заборонені законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час підготовки проектів  міського бюджету на відповідний рік.

| № з / п | Кошти, які планується залучити на виконання Програми | Розмір очікуваних доходів, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (з 1 травня) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Власні доходи підприємства, у тому числі: | 99 786 | 172 876 | 185 284 | 201 346 | 218 762 | 233 040 | 253 446 | 270 501 | 294 432 | 314 798 |
|  | - доходи від перевезення платних пасажирів | 11 732 | 20 587 | 26 505 | 27 300 | 27 300 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 38 220 | 38 220 |
|  | - доходи від іншої діяльності (оренда, реклама) | 268 | 426 | 448 | 469 | 491 | 514 | 538 | 563 | 590 | 618 |
|  | - кошти з місцевого бюджету в рамках договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом | 87 785 | 151 863 | 158 331 | 173 577 | 190 971 | 199 766 | 220 148 | 237 178 | 255 622 | 275 960 |
| 2 | Міський бюджет, всього, в тому числі: | 20 342 | 45 480 | 44 733 | 42 855 | 40 793 | 38 884 | 36 934 | 34 989 | 33 047 | 38 856 |
|  | - фінансова підтримка міського бюджету | 1 800 | 319 | 337 | 354 | 372 | 390 | 410 | 430 | 452 | 474 |
|  | - видатки пов’язані з кредитом ЄБРР | 18 542 | 45 161 | 44 396 | 42 501 | 40 421 | 38 494 | 36 524 | 34 559 | 32 595 | 38 382 |
| 3 | Інвестиційні кошти ЄБРР | 84 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Усього доходів, у тому числі: | 204 849 | 218 356 | 230 017 | 244 201 | 259 555 | 271 924 | 290 380 | 305 491 | 327 479 | 353 655 |
|  | - місцевий бюджет | 20 342 | 45 480 | 44 733 | 42 855 | 40 793 | 38 884 | 36 934 | 34 989 | 33 047 | 38 856 |
|  | - власні кошти підприємства | 99 786 | 172 876 | 185 284 | 201 346 | 218 762 | 233 040 | 253 446 | 270 501 | 294 432 | 314 798 |
|  | - інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -інвестиційні кошти ЄБРР | 84 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

Координація по забезпеченню виконання Програми покладена на відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Програма буде реалізована відповідно до основних заходів  та обсягів коштів, що виділені на її виконання.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення.

Основними функціями відділу транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- інформування міської ради щодо виконання заходів Програми.

Заступник міського голови  					Д.В.Кравченко

Директор КП «Кременчуцьке

тролейбусне управління»						О.М.Вертюх

Начальник відділу

транспорту								Р.В.Івашина