Додаток

до рішення міської ради

від   24 квітня  2019 року

П Р О Г Р А М А

утримання та поточного ремонту   вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів м.Кременчука

та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ

на 2019 рік

м. Кременчук

- 2  -

ПАСПОРТ

Програми утримання та поточного ремонту

вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів м. Кременчука та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2019 рік

| 1. | Назва програми | Програма утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Розробник програми Співрозробник програми | КП КПС ШРБУ Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КПС ШРБУ |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КП КПС ШРБУ-одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний, обласний та міський бюджети, власні (кредитні) кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 123 694 443, 05 грн |
| 9.1. | Кошти державного, обласного та міського бюджетів, власні (кредитні) кошти | 123 694 443, 05 грн |

-  3  -

ПРОГРАМА

утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ

на 2019 рік

Загальні положення.

Програма розроблена відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затверджених наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.03 № 154, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004року № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги України», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно з вищезазначеними документами при утриманні та поточному ремонті вулично-шляхової мережі міста  виконуються роботи з:

- Ліквідації пошкоджень земляного полотна з відновленням на спучених, обвалених та інших ділянках;

- Укріплення узбіччя доріг щебенево-гравійними та в’яжучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів;

- Виправлення  просаднів та прольотів частини покриття з одночасним ремонтом основи та земляного полотна при загальному обсязі робіт не менше 200 м2;

- Ліквідація окремих пошкоджень усіх видів на тротуарах, майданчиках, пішохідних та велосипедних доріжках з частковим виправленням основи ділянками не менше 50 кв.м.;

- Улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу або павільйону;

- Виправлення та заміна бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м,  а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів;

- Перебудування окремих ділянок мостових з колотого та булижного каменю із заміною піщаної основи;

-  4  -

- Поверхнева обробка проїзної частини з попереднім виконанням, у разі необхідності, поточного ремонту дорожнього покриття. Поверхнева обробка повинна виконуватись на площі не менше 300 кв.м.;

- Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків загальною довжиною не менше 20 м;

- Заміна цегляних оглядових та зливоприймальних колодязів на залізобетонні;

- Заміна люків, решіток та рам з нарощуванням горловин оглядових та зливоприймальних колодязів;

- Нанесення або відновлення дорожньої розмітки;

- Заміна та установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, улаштування та ремонт елементів обмеження швидкості);

- Профілювання та коткування грунтових доріг;

- Зашпарування швів та тріщин в асфальтобетонних та цементнобетонних покриттях;

- Усунення напливів та колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям;

- Ліквідація усідань і проломів проїзної частини картами до 25 кв.м з виправленням дорожнього одягу та відновлення усіх видів дорожнього покриття;

- Копання водовідвідних каналів та влаштування тимчасових водовідвідних лотків без обмеження довжини;

- Фарбування дорожніх знаків, транспортних та пішохідних огорож вулично-дорожньої мережі.

- Прочищення мережі зливової каналізації гідродинамічною машиною.

- Прочищенння зливоприймальних колодязів вручну.

- Прочищення канав та вододостоків вручну.

- Ремонт тротуарів із асфальтобетону та тротуарної плитки

Мета програми.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі міста та внутрішньоквартальних проїздів та проходів, створення оптимальних умов в першу чергу для безпечного руху транспорту та пішоходів, а також для створення належних умов праці, побуту та відпочинку як мешканців, так і гостей міста.

Сучасний стан вулично-шляхової мережі міста,

що знаходиться на балансі підприємства.

Станом на 01.01.2018 року вулично-шляхова мережа міста нараховує 741 вулицю з різними видами покриття проїзної частини.

Протяжність вулично-дорожньої мережі становить 392,087 км

в тому числі: з асфальтобетонним покриттям         - 203,170 км

-  5  -

бруківка                                                -   1,750 км

грунтові дороги                                    - 187,167 км

Протяжність мережі зливової каналізації становить    77,307 км та має 1589 штук оглядових колодязів і 2963 зливоприймальних колодязя з решітками, в тому числі 999 штук решіток пластмасових.

Орієнтовна площа: доріг з асфальтобетонним покриттям  -1784610 м²;

бруківки                                                   -    12250 м²;

грунтових доріг                                       -  163500 м².

|  | По утриманню та поточному ремонту вулично-шляхової мережі у 2019 році планується виконати наступний обсяг робіт: |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п; Найменування робіт і витрат; Од.виміру; Орієнтовна кількість. 1; 2; 3; 4. 1; Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F; м2; 50000. 2; Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-200W; м2; 150000. 3; Знімання асфальтобетонних покриттів з застосуванням навісної фрези на базі трактора; м2; 10500. 4; Знімання напливів та нерівностей асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F; м2; 5000. 5; Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником товщ.5см; м2; 200000. 6; Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну товщ.5см; м2; 10500. 7; Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщ.5см площею до 5-25м2; м2; 3780. 8; Ліквідація вибоїн за допомогою машини УЯР; м2; 3150. 9; Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою машини "Рециклер"; м2; 2100. 10; Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодними асфальтобетонними сумішами; м2; 550. 11; Заміна бортового каменю; м; 1000. 12; Ямковий ремонт тротуарів в межах червоної лінії товщ.4см; м2; 1000. 13; Влаштування пандусів для маломобільних груп населення; шт; 10. 14; Профілювання грунтових доріг з додаванням відходів холодного фрезерування; м2; 120000. 15; Профілювання грунтових доріг без додавання нового матеріалу; м2; 30000. 16; Ремонт оглядових та зливоприймальних колодязів ( підняття горловин колодязів); шт; 100. 17; Заміна люків та решіток; шт; 30/360. 18; Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною; м; 2600. 19; Прочищення колодязів зливової каналізації вручну; шт; 400. 20; Термінова ліквідація вибоїн, засипка ям відходами холодного фрезерування; м2; 1000. 21; Ремонт мережі зливової каналізації; м; 130. 22; Поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів:. холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора МТЗ; м2; 5000. розбирання асфальтобетонного покриття екскаватором; м2; 2000. улаштування асфальтобетонного покриття товщ.4-5см; м2; 7000. ямковий ремонтасфальтобетонного покриття товщ.5смплощею до 5-25м2; м2; 2500. 23; Дрібна заміна відсутніх елементів пішохідних огороджень та колесовідбійників; м; 30. 24; Вирівнювання стійок дорожніх знаків , обрізування гілок навкруги знаків, фарбування стійок дорожніх знаків; шт; 500. 25; Фарбування елементів пішохідних огороджень та колесовідбійників; м; 2248. 26; Заміна та установка дорожніх знаків; шт; 200. 27; Нанесення дорожньої розмітки; км; 181.3. 28; Періодичний нагляд за станом доріг; км; 203.17. 29; Утримання доріг , покіс трави на узбіччях шляхопроводів; м2; 3810. Потреба підприємства на 2019 рік для виконання робіт з поточного ремонту та утриманню вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів складає 92 911 864,00 грн. З метою якіснішого виконання поточних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів для створення додаткової бригади необхідно придбати наступну техніку: № п/п; Найменування; Кількість, од.. 1; Екскаватор-навантажувач; 1. 2; Каток; 1. 3; Самоскид, вантажопідйомністю 5-6 т.; 1. 4; Віброплита; 1. 5; Повітродувка; 1. 6; Автомобіль вантажно-пасажирський; 1. 7; Причіп; 1. 8; Міні-гудронатор; 1. РАЗОМ:; 8. Також, у 2019 році підприємство планує придбати спецтехніку та обладнання, а саме:. № п/п; Найменування; Кількість, од.. 1; Самоскид, вантажопідйомністю 20 т.; 2. 2; Самоскид, вантажопідйомністю 5-6 т.; 1. 3; Міні-гудронатор; 1. 4; Причіп для міні-гудронатора; 1. 5; Автомобіль вантажно-пасажирський; 1. 6; Міні-навантажувач з фрезою для нарізання люків; 1. 7; Екскаватор-навантажувач; 1. 8; Полупричіп, вантажопідйомністю 41 т.; 1. 9; Повітродувка; 2. РАЗОМ:; 11.. |  |

-  8 -

З метою якіснішого виконання поточних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів загальна потреба в коштах на придбання техніки та обладнання у 2019 році становить 19 206 000,00 грн. Джерелом фінансування може бути державний, обласний та міський бюджети.

Для проведення капітального ремонту майстерні на 50 місць на території асфальтобетонної дільниці вартість запланованих робіт складає 919 344,56 грн.

Передбачити у 2019 році внески до статутного капіталу КП КПС ШРБУ для придбання техніки у розмірі 6 199 935 грн

Для виконання зобов’язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані, необхідно передбачити кошти у сумі 4 356 799,49 грн.

На утримання міської мережі зливової каналізації в межах діючого Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” передбачити кошти у сумі 100 500,00 грн

Всього для виконання програми необхідно 123 694 443,05 грн.

Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми.

Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Очікувані результати виконання програми. Впровадження цієї Програми дозволить : - утримувати вулично-шляхову мережу в належному експлуатаційному стані, що поліпшить соціальний клімат у місті та зменшить кількість правопорушень; - зменшити кількість дорожньо – транспортних пригод, забезпечити безпеку руху пішоходів та транспортних засобів; - створити безпечні та сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста; - забезпечити безперебійний рух транспорту на вулично-дорожній мережі; - забезпечить зручні умови руху пішоходів вулицями і дорогами міста Кременчука; - ліквідувати обставини, що впливають на дорожній рух; - забезпечити нормальну життєдіяльність мешканців міста Кременчука; - надавати доступ спеціальним автомобілям оперативно-рятувальної служби м. Кременчука для проїзду до місць виникнення надзвичайних ситуацій та успішну їх ліквідацію.

Директор КП КПС ШРБУ В.В.Кірєєв