ПРОЕКТ		ПРОЕКТ

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVIII СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VП СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 03 вересня 2019 року

м. Кременчук

Про внесення змін до рішення міської

ради від 24 квітня 2019 року «Про затвердження

Програми помірної децентралізації

теплопостачання та підвищення

енергоефективності багатоквартирних

житлових будинків і об’єктів соціальної

сфери м. Кременчука на 2019-2020 роки»

З метою вдосконалення Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери м. Кременчука на 2019-2020 роки, керуючись п. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про енергозбереження», пунктом 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

1. Внести зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 24.04.2019 «Про затвердження Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери м. Кременчука на 2019-2020 роки (далі - Програма), а саме:

1.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. п. 5 Основні напрямки реалізації Програми викласти в новій редакції (додається).

1.3. п. 6 Фінансове забезпечення виконання Програми викласти в новій редакції (додається).

1.4. Додаток 2 до Програми викласти в новій редакції (додається).

2. Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області передбачати у бюджеті міста видатки на фінансування Програми в межах асигнувань на відповідний рік.

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В., заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Неіленко Т.Г. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв’язку та ІТ-технологій (голова комісії Котляр В.Ю.)

Міський голова 	В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

до рішення міської ради

від 03 вересня 2019 року

Паспорт

Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери м. Кременчука на 2019-2020 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | Депутат Кременчуцької міської ради Полтавської області Терещенко Денис Юрійович Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, мешканці багатоквартирних житлових будинків Ревівки (вул. Юрія Кондратюка) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Депутатське звернення від 21.02.2019 №01-89/1800 Колективне звернення населення 21.02.2019 №КО-02-25/435-4 |
|  | Розробник Програми | Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області |
|  | Відповідальний виконавець Програми | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (далі – КП «КМЕК») |
| 4.1. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
|  | Учасники Програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, мешканці багатоквартирних житлових будинків Кременчука, КП «Теплоенерго», Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП «КМЕК» |
| 5.1. | Одержувачі бюджетних коштів | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія», КП «Теплоенерго», Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» (далі – КГЖЕП «Автозаводське») |
|  | Термін реалізації Програми | 2019-2020 роки |
|  | Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет Кошти юридичних та фізичних осіб Кошти Фонду енергоефективності |
|  | Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 12243,9 тис. грн. |
| 9 | У тому числі: |  |
| 9.1. | кошти місцевого бюджету | 7241,9 тис. грн. |
| 9.2. | кошти Фонду енергоефективності та фізичних осіб | 5002 тис. грн.; |

5. Основні напрямки реалізації Програми

Основними напрямками реалізації програми є:

І етап

1. Збір заяв про відключення від централізованого теплопостачання абонентів КП «Теплоенерго» (додаток 1) та ПАТ «Полтаваобленерго» (додаток 3), отримання технічних умови на відключення об’єктів від теплових мереж та видача технічних умов енергопостачальних організацій для облаштування автономного індивідуального опалення. Надання технічних умов КП «Теплоенерго» на підключення (відключення) об’єктів до (від) теплових мереж можливе лише за умови повного погашення або реструктуризації боргів за опалення та у разі згоди всіх абонентів.

2. Аналіз існуючої системи газопостачання та проведення гідравлічних розрахунків газових мереж абонентів (додаток 1) і, у разі необхідності, виконання капітального ремонту чи реконструкції цих мереж.

3. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт по реконструкції приміщення пральні під улаштування теплогенераторної з мережами забезпечення теплопостачання ДНЗ №14 Кременчуцької міської ради Полтавської області – орієнтовна вартість 780 тис. грн.

4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт по оснащенню приладами автономного індивідуального опалення абонентів КП «Теплоенерго» (додаток 1) – орієнтовна вартість 6333 тис. грн. (додаток 2).

5. Видача (безкоштовна) комунальним підприємством «Теплоенерго» технічних умов на підключення (відключення) об’єктів, згідно додатку 1, до (від) теплових мереж.

ІІ етап

1. Проведення комунальним підприємством «КМЕК» енергетичного обстеження багатоквартирних житлових будинків з метою визначення оптимального пакету енергоефективних заходів та обсягів необхідних капіталовкладень для термомодернізації будівель (для 11 багатоквартирних будинків по вул. Ю.Кондратюка орієнтовна вартість 62,1 тис. грн. (додаток 2)).

2. Прийняття рішення мешканцями багатоквартирних житлових будинків, згідно додатків 1 та 3, щодо створення ОСББ.

3. Прийняття рішення ОСББ, створеними мешканцями багатоквартирних житлових будинків (згідно додатків 1 та 3), щодо необхідності проведення робіт з термомодернізації своїх будинків та залучення державної підтримки  з Фонду енергоефективності.

4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт по термомодернізації багатоквартирних житлових будинків (орієнтовна вартість для 11 багатоквартирних  будинків по вул. Ю.Кондратюка - 5002 тис. грн. (додаток 2)).

5. До початку опалювального сезону 2020-2021 років приймається рішення про припинення подальшої експлуатації котельні Хлібної бази № 81 по вул. Ю.Кондратюка, 7Б.

## 6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, коштів Фонду енергоефективності, власних коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством.

Плановий обсяг фінансування – 12243,9 тис. грн., в т.ч.:

- кошти місцевого бюджету - 7241,9 тис. грн.;

- кошти Фонду енергоефективності та фізичних осіб – 5002 тис. грн..

| # Додаток 2 до Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирнихх житлових будинків і об’єктів соціальної сфери Кременчука на 2019-2020 роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів до Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери Кременчука на 2019-2020 роки |  |  |  |  |  |  |
| Перелік заходів | Період впровадження | Місце впровадження | Вартість, тис. грн. | Джерела фінансування | Одержувачі коштів (виконавці програми) | Очікуваний ефект |
| Розробка проектної документації з реконструкції (приєднання) системи газопостачання багатоквартирних будинків (послуги з інженерного проектування) | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Хлібна база №81» (додаток 1) | 112,5 | Місцевий бюджет | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області) | - |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» в кварталі №244 (додаток 1) | 313,5 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «ЗОШ №21» (додаток 1) | 33 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Управління зрошувальних систем» (додаток 1) | 97,5 |  |  |  |
| Проведення робіт по реконструкції внутрішніх систем опалення з встановленням автономних індивідуальних приладів опалення (водопровідні та санітарно-технічні роботи) | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Хлібна база №81» (додаток 1) | 1042,5 | Місцевий бюджет | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області) КГЖЕП «Автозаводське» (головний розпорядник коштів – Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради ) | Оптимізація системи опалення, зменшення втрат теплової енергії, можливість оперативно регулювати теплоспоживання |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» в кварталі №244 (додаток 1) | 2821,5 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «ЗОШ №21» (додаток 1) | 297 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Управління зрошувальних систем» (додаток 1) | 877,5 |  |  |  |
| Послуги КП «Теплоенерго» з видачі технічних умов на підключення (відключення) об’єктів до (від) теплових мереж | 2019 | Абоненти КП «Теплоенерго» (додаток 1) | 66,8 |  | КП «Теплоенерго» (головний розпорядник коштів – Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради ) | - |
| Утеплення зовнішніх стін (3959,1 м2) | 2020 | Багатоквартирні житлові будинки за адресами: вул. Юрія Кондратюка, 10 вул. Юрія Кондратюка, 14 вул. Юрія Кондратюка, 18 вул. Юрія Кондратюка, 2 вул. Юрія Кондратюка, 22 вул. Юрія Кондратюка, 24 вул. Юрія Кондратюка, 26 вул. Юрія Кондратюка, 28 вул. Юрія Кондратюка, 4 вул. Юрія Кондратюка, 6 вул. Юрія Кондратюка, 8 | 3959,1 | Фонд енергоефективності та кошти фізичних осіб | Мешканці багатоквартирних житлових будинків Ревівки | Дотримання температурного режиму, зменшення втрат теплової енергії |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові (344,5 м2) | 2020 | Малоповерхові житлові будинки Ревівки | 861,1 |  |  | Підготовка необхідного пакету документів для залучення коштів Фонду енергоефективності |
| Встановлення утеплених дверей в під’їздах (49,2 м2) | 2020 |  | 181,8 |  |  |  |
| Проведення енергетичних аудитів малоповерхових житлових будинків | 2019 |  | 62,1 | Місцевий бюджет | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області) |  |
| Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщення пральні під улаштування теплогенераторної з мережами забезпечення теплопостачання ДНЗ №14 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 2019 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 780 | Місцевий бюджет | Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Оптимізація системи опалення, зменшення втрат теплової енергії, можливість оперативно регулювати теплоспоживання |
| Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції системи опалення багатоквартирних будинків (послуги з інженерного проектування) | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Хлібна база №81» (додаток 1) | 146,0 | Місцевий бюджет | КП «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» (головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області) | - |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» в кварталі №244 (додаток 1) | 418,0 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «ЗОШ №21» (додаток 1) | 44,0 |  |  |  |
|  | 2019-2020 | Абоненти КП «Теплоенерго» від джерела» котельні «Управління зрошувальних систем» (додаток 1) | 130,0 |  |  |  |
| Всього: |  |  | 7241,9 (місцевий бюджет) 5002 (Фонд енергоефективності та фізичні особи) |  |  |  |

В.о. начальника відділу												А.Потапов

енергоменеджменту та енергетики

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області