Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року  «Про затвердження Програми утримання міських кладовищ  м. Кременчука

на 2019 рік»

Згідно з рішенням Кременчуцької міської ради від 21.12.2017 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств                м. Кременчука на 2018 рік»  були  виділені кошти у розмірі  1 300 000,00 грн. на будівництво на Свіштовському кладовищі міста Кременчука Меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» був укладений та зареєстрований договір на суму 1 249 483,20 грн. на будівництво на Свіштовському кладовищі міста Кременчука Меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на сході України (КПКВК 1217310 Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства   КЕКВ 3210). Також були укладені договори на проведення авторського нагляду на суму 4275,00 грн. та технічного нагляду на  суму 25381,00 грн. (з них використано 5629,50 грн.).

В процесі будівництва комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» разом з виконавцем робіт з «Будівництва на Свіштовському кладовищі міста Кременчука Меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні антитерористичної операції на сході України» виникла необхідність виконати коригування проектно – кошторисної документації. Новий робочий проект «Будівництво на Свіштовському кладовищі міста Кременчука Меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій,загиблих в зоні антитерористичної операції на сході України» пройшов експертизу. Загальна вартість нового робочого проекту складає 1462,907 тис.грн.. Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» пропонує внести зміни до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми утримання міських кладовищ  м. Кременчука  на 2019 рік» (надалі - Програма), для завершення будівництва на Свіштовському кладовищі міста Кременчука Меморіального сектору для почесних поховань учасників бойових дій, загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на сході України: у Додатку 1 до Програми «Орієнтовні обсяги фінансування заходів з утримання міських кладовищ м. Кременчука на 2019 рік» збільшити орієнтовні витрати на  168 080,00 грн., з них:

- 164 000,00 грн. для закінчення будівництва;

- 1 620,00 грн. для проведення авторського нагляду;

- 2 460,00 грн. для проведення технічного нагляду.

Директор КП «СКРП»                                                   О.М. Прихнич