Додаток

до рішення міської ради

від   24 жовтня  2019 року

П Р О Г Р А М А

утримання та поточного ремонту   вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів м.Кременчука

та розвиток матеріально-технічної бази

КП КПС ШРБУ  на 2020 рік

м. Кременчук

-  2   -

ПАСПОРТ

Програми утримання та поточного ремонту

вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів м. Кременчука  та розвиток

матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2020 рік

| 1. | Назва програми | Програма утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Розробник програми Співрозробник програми | КП КПС ШРБУ Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КПС ШРБУ |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП КПС ШРБУ-одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний, обласний та міський бюджети, власні (кредитні) кошти |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 109 579 960 грн |
| 9.1. | Кошти державного, обласно-го та міського бюджетів, власні (кредитні) кошти | 109 579 960 грн |

-  3  -

ПРОГРАМА

утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних проходів та проїздів м. Кременчука

та розвиток матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ  на 2020 рік

Загальні положення.

Програма розроблена у відповідності до ст. 10 та ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затверджених наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.03 № 154, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004року № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги України», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно з вищезазначеними документами при утриманні та поточному ремонті вулично-шляхової мережі міста  виконуються роботи з:

- Ліквідації пошкоджень земляного полотна з відновленням на спучених, обвалених та інших ділянках;

- Укріплення узбіччя доріг щебенево-гравійними та в’яжучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів;

- Виправлення  просаднів та прольотів частини покриття з одночасним ремонтом основи та земляного полотна при загальному обсязі робіт не менше 200 м2;

- Ліквідація окремих пошкоджень усіх видів на тротуарах, майданчиках, пішохідних та велосипедних доріжках з частковим виправленням основи ділянками не менше 50 кв.м.;

- Улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу або павільйону;

- Виправлення та заміна бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м,  а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів;

- Перебудування окремих ділянок мостових з колотого та булижного каменю із заміною піщаної основи;

- Поверхнева обробка проїзної частини з попереднім виконанням, у разі необхідності, поточного ремонту дорожнього покриття. Поверхнева обробка повинна виконуватись на площі не менше 300 кв.м.;

-  4  -

- Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків загальною довжиною не менше 20 м;

- Заміна цегляних оглядових та зливоприймальних колодязів на залізобетонні;

- Заміна люків, решіток та рам з нарощуванням горловин оглядових та зливоприймальних колодязів;

- Нанесення або відновлення дорожньої розмітки;

- Заміна та установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, улаштування та ремонт елементів обмеження швидкості);

- Профілювання та коткування грунтових доріг;

- Зашпарування швів та тріщин в асфальтобетонних та цементнобетонних покриттях;

- Усунення напливів та колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям;

- Ліквідація усідань і проломів проїзної частини картами до 25 кв.м з виправленням дорожнього одягу та відновлення усіх видів дорожнього покриття;

- Копання водовідвідних каналів та влаштування тимчасових водовідвідних лотків без обмеження довжини;

- Фарбування дорожніх знаків, транспортних та пішохідних огорож вулично-дорожньої мережі.

- Прочищення мережі зливової каналізації гідродинамічною машиною.

- Прочищенння зливоприймальних колодязів вручну.

- Прочищення канав, вододостоків та оголовків перепускних труб вручну.

- Ремонт тротуарів із асфальтобетону та тротуарної плитки

Мета програми.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі міста та внутрішньоквартальних проїздів та проходів, створення оптимальних умов в першу чергу для безпечного руху транспорту та пішоходів, а також для створення належних умов праці, побуту та відпочинку як мешканців, так і гостей міста.

Сучасний стан вулично-шляхової мережі міста,

що знаходиться на балансі підприємства.

Станом на 01.01.2019 року вулично-шляхова мережа міста нараховує 741 вулицю з різними видами покриття проїзної частини.

Протяжність вулично-дорожньої мережі становить             - 392,087 км

в тому числі: з асфальтобетонним покриттям                       - 203,170 км

бруківка                                                             -     1,750 км

грунтові дороги                                                 - 187,167 км

Протяжність мережі зливової каналізації становить    77,307 км та має 1589 штук оглядових колодязів і 2963 зливоприймальних колодязя з решітками, в тому числі 999 штук решіток пластмасових.

- 5 -

Орієнтовна площа: доріг з асфальтобетонним покриттям  -1784610 м²;

бруківки                                                   -    12250 м²;

грунтових доріг                                       -  163500 м².

| По утриманню та поточному ремонту вулично-шляхової мережі у 2020 році планується виконати наступний обсяг робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Плановий обсяг робіт на 2020рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орієнтовна кількість | сума,грн. |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F | м2 | 50000 | 2765682 |  |  |  |  |
|  | 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-200W | м2 | 150000 | 5399439,6 |  |  |  |  |
|  | 3 | Знімання асфальтобетонних покриттів з застосуванням навісної фрези на базі трактора | м2 | 10500 | 1340684,4 |  |  |  |  |
|  | 4 | Знімання напливів та нерівностей асфаль-тобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F | м2 | 5000 | 120997,2 |  |  |  |  |
|  | 5 | Улаштування покриття з гарячих асфаль-тобетонних сумішей асфальтоукладальни-ком товщ.5см | м2 | 200000 | 62123910 |  |  |  |  |
|  | 6 | Улаштування покриття з гарячих асфаль-тобетонних сумішей вручну товщ.5см | м2 | 10500 | 3129277,2 |  |  |  |  |
|  | 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного по-криття товщ.5см площею до 5-25м2 | м2 | 3780 | 2430568,8 |  |  |  |  |
|  | 8 | Ліквідація вибоїн за допомогою машини УЯР | м2 | 3150 | 1129788 |  |  |  |  |
|  | 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонного по-криття за допомогою машини "Рециклер" | м2 | 2100 | 2671754,4 |  |  |  |  |
|  | 10 | Ямковий ремонт асфальтобетонного по-криття холодними асфальтобетонними сумішами | м2 | 550 | 677630,4 |  |  |  |  |
|  | 11 | Заміна бортового каменю | м | 1000 | 1004884,8 |  |  |  |  |
|  | 12 | Ямковий ремонт тротуарів в межах черво-ної лінії товщ.4см | м2 | 3000 | 1387476 |  |  |  |  |
|  | 13 | Влаштування пандусів для маломобільних груп населення | шт | 30 | 130477,2 |  |  |  |  |
|  | 14 | Профілювання грунтових доріг з додаван-ням відходів холодного фрезерування | м2 | 120000 | 5785040,4 |  |  |  |  |
|  | 15 | Профілювання грунтових доріг без дода-вання нового матеріалу | м2 | 30000 | 466294,8 |  |  |  |  |
|  | 16 | Ремонт оглядових та зливоприймальних колодязів ( підняття горловин колодязів) | шт | 100 | 390921,6 |  |  |  |  |
|  | 17 | Заміна люків та решіток | шт | 30/360 | 619531,2 |  |  |  |  |
|  | 18 | Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною | м | 2600 | 409141,2 |  |  |  |  |
|  | 19 | Прочищення колодязів зливової каналіза-ції вручну | шт | 400 | 627646,8 |  |  |  |  |
|  | 20 | Термінова ліквідація вибоїн, засипка ям відходами холодного фрезерування | м2 | 1000 | 170660,4 |  |  |  |  |
|  | 21 | Ремонт мережі зливової каналізації | м | 130 | 202272 |  |  |  |  |
|  | 22 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів: |  |  | 4630533,6 |  |  |  |  |
|  |  | холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора МТЗ | м2 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | розбирання асфальтобетонного покриття екскаватором | м2 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | улаштування асфальтобетонного покриття товщ.4-5см | м2 | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ямковий ремонтасфальтобетонного по-криття товщ.5смплощею до 5-25м2 | м2 | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Дрібна заміна відсутніх елементів пішо-хідних огороджень та колесовідбійників | м | 30 | 16238,4 |  |  |  |  |
|  | 24 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків, об-різування гілок навкруги знаків, фарбуван-ня стійок дорожніх знаків | шт | 500 | 65486,4 |  |  |  |  |
|  | 25 | Фарбування елементів пішохідних ого-роджень та колесовідбійників | м | 2248 | 137264,4 |  |  |  |  |
|  | 26 | Заміна та установка дорожніх знаків | шт | 200 | 298089,6 |  |  |  |  |
|  | 27 | Нанесення дорожньої розмітки | км | 190.68 | 1923232,8 |  |  |  |  |
|  | 28 | Періодичний нагляд за станом доріг | км | 203.17 | 324867,6 |  |  |  |  |
|  | 29 | Утримання доріг, покіс трави на узбіччях шляхопроводів | м2 | 3810 | 24446,4 |  |  |  |  |
|  | 30 | Прочищення оголовків водовипусків | шт | 77 | 263822,4 |  |  |  |  |
|  |  | Всього: |  |  | 100668060 |  |  |  |  |

На утримання міської мережі зливової каналізації в межах діючого Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачити кошти у сумі 106000,00 грн.

З метою якіснішого виконання поточних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів придбати наступну техніку:

№ п/п; Найменування; Кількість, од.; Орієнтовна вартість, грн. 1; Екскаватор-навантажувач; 1; 2 350 000,00. 2; Навантажувач фронтальний; 1; 1 800 000,00. 3; Міні гудронатор; 1; 121 000,00. 4; Причіп; 1; 37 000,00. 5; Автомобіль типу „Газель”; 3; 2 097 900,00. 6; Мобільний контрольно-ваговий комплекс; 4; 2 400 000,00. РАЗОМ:; 8 805 900,00..

Джерелом фінансування може бути державний, обласний та міський бюджети.

Всього для виконання Програми необхідно  109 579 960,00 грн.

Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми.

Департамент житлово - комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

| Очікувані результати виконання Програми. Впровадження цієї Програми дозволить: - утримувати вулично-шляхову мережу в належному експлуатаційному стані, що поліпшить соціальний клімат у місті та зменшить кількість правопорушень; - зменшити кількість дорожньо – транспортних пригод, забезпечити безпеку руху пішоходів та транспортних засобів; - створити безпечні та сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста; - забезпечити безперебійний рух транспорту на вулично-дорожній мережі; - забезпечить зручні умови руху пішоходів вулицями і дорогами міста Кременчука; - ліквідувати обставини, що впливають на дорожній рух; - забезпечити нормальну життєдіяльність мешканців міста Кременчука; - надавати доступ спеціальним автомобілям оперативно-рятувальної служби м. Кременчука для проїзду до місць виникнення надзвичайних ситуацій та успішну їх ліквідацію. |  |
| --- | --- |
| Директор КП КПС ШРБУ В.В.Кірєєв |  |