Додаток 2

до проєкту рішення

міської ради

від 12 грудня 2019 року

Додаток до Програми

Обсяги фінансування

Програми оптимізації та розвитку системи

теплозабезпечення та гарячого  водопостачання м. Кременчука

на 2019-2021 роки

| № з/п | Найменування заходу | Потреба у фінансовому забезпеченні тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Внески до статутного капіталу на придбання автотранспортних засобів | 5 108,640 | 2 554,320 | 2 554,320 | - |
| 2 | Внески до статутного капіталу на придбання пересувних зварювальних агрегатів АДД | 603,400 | 301,700 | 301,700 | - |
| 3 | Внески до статутного капіталу на придбання пересувних дизельних компресорних станцій | 666,200 | 333,100 | 333,100 | - |
| 4 | Внески до статутного капіталу на придбання обладнання для облаштування пересувної лабораторії по пошуку витоку води | 3 853,500 | - | 3 853,500 | - |
| 5 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення обладнання для дистанційного збору даних з теплових лічильників | 2 753,800 | 928,800 | 912,500 | 912,500 |
| 6 | Внески до статутного капіталу на проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень | 13 204,136 | 7 954,136 | 3 275,000 | 1 975,000 |
| 7 | Внески до статутного капіталу на придбання водонагрівачів | 1 670,100 | 1 670,100 | - | - |
| 8 | Внески до статутного капіталу на проведення автоматизації на ЦТП | 15 193,800 | 5 284,800 | 4 954,500 | 4 954,500 |
| 9 | Внески до статутного капіталу на заміну насосного обладнання на ЦТП | 1 454,400 | 888,300 | 566,100 | - |
| 10 | Внески до статутного капіталу на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень з заміною котлів | 51 413,864 | 12 545,864 | 27 678,000 | 11 190,000 |
| 11 | Внески до статутного капіталу на придбання екскаватора-навантажувача | 2 532,300 | 2 532,300 | - | - |
| 12 | Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення вводів холодного водопостачання зі встановленням вузлів комерційного обліку на ЦТП | 1 966,100 | 1 966,100 | - | - |
| 13 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи гарячого водопостачання з встановленням вузлів обліку споживання гарячої води житлових будинків | 60 996,400 | 60 996,400 | - | - |
| 14 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення комбінованого водо підготовчого обладнання на котельнях | 1 651,600 | 825,800 | 412,900 | 412,900 |
| 15 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будинків | 14 974,500 | 14 974,500 | - | - |
| 16 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію існуючої теплової мережі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука з виносом та заміною ділянки трубопроводів від тепломережі до існуючої ТК 1/1 | 11 148,083 | 144,472 | 11 003,611 | - |
| 17 | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 18 | Виконання зобов’язань які виникли у 2018 році та не були профінансовані, на оплату послуг з ремонту та повірки загальнобудинкових теплових приладів обліку | 56,944 | 56,944 | - | - |
| 19 | Виконання зобов’язань які виникли у 2018 році та не були профінансовані, по розробці енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 20 | Оцінка реального теплового навантаження житлового масиву Раківка м. Кременчука | 150,000 | 150,000 | - | - |
| 21 | Реструктуризація заборгованості за природний газ (місцева гарантія) | 2136,350 | - | 2136,350 | - |
| 22 | Виплата заробітної плати та поповнення обігових коштів на умовах повернення | 30 000,000 | - | 30 000,000 | - |
| 23 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання м. Кременчука | 11 000,000 | - | 11 000,000 | - |
|  | Всього: | 233 234,117 | 114 807,636 | 98 981,581 | 19 444,900 |

В о. директора КП «Теплоенерго»                                                                                                                    Р.І.Радченко