Додаток до комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька перша

міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського» на 2021-2023  роки

План заходів

комплексної  програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського»

на 2021-2023 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів | фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти |  | 74 700,0 | 21 970,0 | 24 780,0 | 27 950,0 |
| 2. | Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров'я України | надання послуг згідно нормативно-правових документів | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Власні кошти підприємства |  | 158 065,0 | 46 325,0 | 52 465,0 | 59 275,0 |
| 3. | Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами | надання послуг відповідно діючих договорів, заключення договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1 800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
| 4. | Надання орендних послуг | здача приміщень та обладнання в оренду | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Власні кошти підприємства |  | 210,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Всього доходів |  |  |  |  |  |  |  | 234 775,0 | 68 860,0 | 77 915,0 | 88 000,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 74 700,0 | 21 970,0 | 24 780,0 | 27 950,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 160 075,0 | 46 890,0 | 53 135,0 | 60 050,0 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки, у тому числі: | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 1050,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 8400,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3100,0 |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 4200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 48000,0 | 14500,0 | 16000,0 | 17500,0 |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 1650,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 2700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 19200,0 | 5800,0 | 6400,0 | 7000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 400,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  | Видатки на оплату праці з нарахуваннями |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 41700,0 | 12000,0 | 13800,0 | 15900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 100020,0 | 28800,0 | 33120,0 | 38100,0 |
|  |  | Видатки на відрядження |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 450,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 |
|  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 400,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 6 500,0 | 1950,0 | 2150,0 | 2400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо |  | 2021 - 2023 р.р. |  |  | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Всього поточні видатки |  |  |  |  |  |  |  | 234 775,0 | 68 860,0 | 77 915,0 | 88 000,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 74 700,0 | 21 970,0 | 24 780,0 | 27 950,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 160 075,0 | 46 890,0 | 53 135,0 | 60 050,0 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оснащення комп’ютерною технікою та оргтехнікою |  | 2021р. |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  | придбання санітарного автотранспорту |  | 2021р. |  |  |  | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
|  |  | придбання лікарняного ліфту та його монтажем |  | 2021р. |  |  |  | 967,0 | 967,0 | 0 | 0 |
|  |  | капітальний ремонт терапевтичного відділення (загальна площа 621,3 кв. м) |  | 2021р. |  |  |  | 6 290,0 | 6 290,0 | 0 | 0 |
|  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для терапевтичного відділення |  | 2021р. |  |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 |
|  |  | капітальний ремонт неврологічного відділення (загальна площа 951,5 кв.м) |  | 2022р. |  |  |  | 7 000,0 | 0 | 7 000,0 | 0 |
|  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для неврологічного відділення |  | 2022р. |  |  |  | 4 400,0 | 0 | 4 400,0 | 0 |
|  |  | придбання рентгенологічного апарату |  | 2022р. |  |  |  | 2 500,0 | 0 | 2 500,0 | 0 |
|  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центральної стерилізаційної |  | 2022р. |  |  |  | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 |
|  |  | капітальний ремонт пульмонологічного відділення (загальна площа 704,4 кв. м) |  | 2023р. |  |  |  | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 |
|  |  | капітальний ремонт хірургічного відділення (загальна площа 833,5 кв. м) |  | 2023р. |  |  |  | 8 000,0 | 0 | 0 | 8 000,0 |
|  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для пульмонологічного відділення |  | 2023р. |  |  |  | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |
|  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для пульмонологічного та хірургічного відділень |  | 2023р. |  |  |  | 8 000,0 | 0 | 0 | 8 000,0 |
|  |  | придбання відеоколоноскопу |  | 2023р. |  |  |  | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 |
| Всього капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  | 51 957,0 | 8 557,0 | 14 900,0 | 28 500,0 |
| у тому числі |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  |  | 51 957,0 | 8 557,0 | 14 900,0 | 28 500,0 |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього видатків: |  |  |  |  |  |  |  | 286 732,0 | 77 417,0 | 92 815,0 | 116 500,0 |
| у тому числі |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  |  | 126 657,0 | 30 527,0 | 39 680,0 | 56 450,0 |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  |  | 160 075,0 | 46 890,0 | 53 135,0 | 60 050,0 |

Начальник  управління  охорони

здоров'я виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області 									           				М.В. СЕРЕДА