
[image: image4.jpg]














ПРОЕКТ

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VПI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2020 року

м. Кременчук
Про затвердження Програми 
енергозбереження та енергоефективності 
міста Кременчука на 2018-2021 роки 
в новій редакції
З метою забезпечення ефективного впровадження енергоефективних заходів в закладах бюджетної та комунальної сфери міста Кременчука, реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку, керуючись ст. 6 Закону України «Про енергозбереження» та п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області 

вирішила:
1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки в новій редакції (згідно з додатком).

2. Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області передбачати фінансування на реалізацію заходів Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки.

3. Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 жовтня 2018 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2020 роки в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог діючого законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М., заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області НеіленковТ.Г. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку (голова комісії Котляр В.Ю.)
Міський голова                                                                        В. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 

до рішення Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького

району Полтавської області

від 22 грудня 2020 року

Програма

енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука
на 2018-2021 роки (нова редакція)
м. Кременчук
Зміст
Паспорт Програми енергозбереження та енергоефективності міста 

Кременчука на 2018-2021 роки……………………………………………..3

Вступ………………………………………………………………….............4

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма……4
2. Мета Програми.............................................................................................8
3. Перелік    показників,  за    якими    буде    здійснюватиметься  оцінка 
досягнення мети Програми............................................................................10
4. Шляхи розв’язання проблеми……………………………………………10
5. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми………………11

6. Визначення строків та етапів  виконання Програми...............................11
7. Заходи, спрямовані на виконання Програми …………………………...11
8. Фінансове забезпечення Програми………………………………………12
9. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів 
Програми……………………………………………………………………..14
Додаток 1
Паспорт
Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки

1. Програма енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2021 роки (далі – Програма).

Програма затверджена рішенням сесії Кременчуцької міської ради  Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року. 

2. Замовник Програми –  Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області.
3. Розробник Програми – відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
4. Перелік співрозробників Програми – Департамент освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент  соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та комунальні підприємства міста. 

5. Керівник Програми – Пелипенко Володимир Михайлович – перший заступник міського голови.

6. Контроль за виконанням цього рішення покладається Постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв’язку та IT-технологій.

7. Строк виконання – 2018 - 2021 роки. 
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування
(млн.грн)
	У тому числі за роками

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Місцевий бюджет
	87,385
	12,140
	12,433
	0,965
	61,848

	Власні кошти підприємств
	0,328
	0,144
	0,087
	0,000
	0,097

	Інші, залучені відповідно до законодавства кошти
	317,432
	0,192
	0,192
	0,000
	317,048

	Всього
	405,145
	12,476
	12,712
	0,965
	378,992


Вступ
Програма з енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указів Президента України від 28.02.2008 р. № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», від 28.07.2008 р. № 679/2008 «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 20.10.2005 р. №1199/2005 «Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», від 17.12.2008 р. №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності за зменшення споживання енергоресурсів», від 11.02.2009 р. №159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», від 01.10.14 р. № 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року», від 16.10.14 р. № 1014-р «Про затвердження плану коротко - та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014ар. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», а також «Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання», затвердженої наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження від 17.03.2009 р. № 33.
Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції виконаних робіт та наданих послуг підприємствами усіх форм власності, шляхом створення умов для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві.

Програма конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи, як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку міста.
Головне завдання Програми реалізувати існуючі резерви з енергозбереження за рахунок обліку та регулювання споживання енергоресурсів, впровадження новітніх технологій, матеріалів, сировини, виконання заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження.

Проте, для міста Кременчука, як і для багатьох регіонів України, характерним є значна енерговитратність комунальної та бюджетної сфер та житлового фонду. Ця проблема виникла ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього часу.

Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішена, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі рекомендації з їх досягнення. 

Серед таких проблем є:

· надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність технологій і обладнання та недосконалість схем енергопостачання;
· неефективність структури споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема через завищену частку споживання природного газу і недостатній обсяг використання енергії альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії;
· недостатність коштів в міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів в бюджетній сфері;

· відсутність в місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак коштів на розробку проектно-кошторисної документації;

· низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів;

· недостатнє оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

· низький рівень управління енергоефективністю і споживанням енергоресурсів та популяризації енергозбереження.
Розробка короткострокових та довгострокових стратегій енергоефективності вимагає вивчення та визначення основних тенденції в сфері енергоспоживання території міста.

В місті Кременчуці рівень витрат з місцевого бюджету на сплату комунальних послуг та енергоносіїв тримається на рівні 7,2 - 7,7 %.
Реформування сфер освіти, охорони здоров`я та інших сфер міського господарства ускладнює прогнозування цих витрат, але визначення проблемних місць у закладах, що підпорядковуються органам місцевого самоврядування за принципом аналізу енергоспоживання будівлі дозволяє формувати проектні пропозиції для впровадження заходів на три роки.

Аналіз сфери житлового-комунального господарства

Міська інфраструктура характеризується високим рівнем зносу, підвищеним енергоспоживанням, а тому потребує реконструкції з використанням енергоефективних технологій та обладнання.

Теплопостачання міста забезпечують комунальне підприємство «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцької ТЕЦ». Система теплопостачання міста Кременчука переважно централізована. Комунальне підприємство «Теплоенерго» експлуатує 18 котелень, загальною потужністю 84,222 Гкал/год та 6 центральних теплових пунктів. Основним енергоспоживаючим обладнанням на котельних є насосне обладнання та котли. Котли, насосне обладнання, теплообмінники та обладнання хімводоочищення, що використовується, характеризуються підвищеним енергоспоживанням.

Водопостачання міста здійснюється через розподільну мережу комунального підприємства «Кременчукводоканал». Основним джерелом водопостачання є води ріки Дніпро з Кременчуцького водосховища. Обробка води здійснюється на водопровідних очисних спорудах. Загальна довжина водогінної мережі Кременчука становить 423,37 км, загальна довжина каналізаційної мережі міста становить 283,6 км. У роботі підприємства задіяні: 2 насосні станції першого підйому; водоочисні споруди потужністю 150 тис. м³ на добу; 2 комплекси каналізаційних очисних споруд Лівобережжя та Правобережжя загальною потужністю 140 тис. м³ на добу; 26 станцій перекачування стоків; 7 підвищувальних насосних станцій; 6 резервуарів питної води. Системи централізованого водопостачання та водовідведення, збудовані десятки років тому, характеризуються високою енерговитратністю, значними втратами води та фізичною зношеністю.

Стан будівель охорони здоров’я, освіти, культури також потребує комплексу вищезазначених енергоефективних робіт.

Транспортні пасажирські перевезення в Кременчуці виконують 9 підприємств, з них: одне комунальне – «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана». КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» надає послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом
Міська маршрутна мережа налічує 8 тролейбусних і 18 автобусних маршрутів, які обслуговують комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» і 9 приватних автомобільних підприємств. Щодня на маршрутах міста працюють 48-50 тролейбусів і 220 автобусів.

В середньому за рік електротранспортом користуються 30,6 млн. осіб. Міський електротранспорт є єдиним видом громадського транспорту в місті, який надає право безкоштовного проїзду всім пільговим категоріям громадян.

У динаміці обсяг перевезень пасажирів збільшується, при цьому питоме споживання електроенергії на одного пасажира зменшується. Ефективність споживання енергії підвищилась завдяки пуску в експлуатацію КП КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» 59 сучасних тролейбусів з ефективними системами керування та електроприводу.

Аналіз бюджетної сфери міста
Більшість закладів бюджетної сфери (школи, дитячі садки, бібліотеки, лікарні) збудовані в 1970-1980 роках і експлуатуються вже понад 30-40 років. В часи радянської влади непомірно споживали енергетичні ресурси, що було обумовлено низькою їх вартістю, про впровадження енергозберігаючих технологій ніхто не замислювався. 

Наслідком такої політики в минулому, сьогодні є величезні втрати теплової енергії через огороджуючі конструкції будівель, не пристосовані до регулювання системи опалення, величезний відсоток засклення в приміщеннях, високі втрати та великі рахунки за використані енергоносіїв.

Перевитрачання паливно-енергетичних ресурсів в закладах освіти, охорони здоров’я, культури міста Кременчука обумовлено низкою проблем, зокрема:

· відсутністю налагодженої системи обліку паливо-енергетичних ресурсів;

· незадовільним станом вікон, дверей, дахів, що є основним джерелом втрат теплової енергії;

· установи бюджетної сфери не обладнані регуляторами тепла, що не дає змоги впливати на постачання теплової енергії і призводить до споживання більшої кількості тепла, ніж необхідно;

· порушенням системи вентиляції при заміні віконних рам на металопластикові та ще ряд інших проблем. 

Аналіз житлового фонду

[image: image1]
Рис.2.1. Структура житлового фонду міста

Житловий фонд комунальної власності Кременчука налічує 1089 будинок комунальної власності, загальною площею 3237,178 тис. кв. м, 13 будинків житлово-будівельних кооперативів, 219 будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Переважну більшість житлових будинків обладнано водопроводом і каналізацією (99%), центральним опаленням (98,9%), гарячим водопостачанням (97,8%). Середній фізичний знос житлового фонду становить 40-60%. Ветхими визнано 28 будинків загальною площею 6,236 тис. кв. м, аварійні будинки відсутні. 
В структурі  багатоквартирного житлового фонду 60,6 % або 704 будинки – цегляні, 26,18 % або 304 будинків − панельні, 13,22 % – решта. Найбільш проблемними є багатоповерхові будники, період експлуатації яких в основному складає 30 років. Більшість із них перевищили цей вік, рис.а2.1. 

Проблема полягає в забезпеченні раціонального, максимально ефективного використання кінцевої енергії, яка надходить до споживача у вигляді електричної і теплової енергії. Можна ефективно виробити енергію в сучасній котельні з високим ККД, а потім понести втратити при подачі її до опалювальних будинків.

Вуличне освітлення
Обслуговуванням мереж вуличного освітлення в місті займається комунальне підприємство «Міськсвітло». На 01.01.2016 р. протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 525,37 км. Освітлення потребує реконструкції та запровадження енергоефективного обладнання для зменшення споживання електроенергії.

Останні роки проводиться поступова заміна світильників на сучасні, проводиться будівництво, реконструкція, капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення, що приводить до економного використання електроенергії.
2. Мета Програми
Енергозбереження – найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Виробництво енергії, яку ми споживаємо, завдає значної шкоди навколишньому середовищу, негативно впливає на здоров’я людей. Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для наступних  поколінь. 

Для досягнення корисного ефекту необхідно якомога раціональніше використовувати енергію і звести до мінімуму непродуктивні її витрати.

Програма є складовою частиною реалізації місцевої політики та практики енергозбереження та енергоефективності і охоплює всі сфери життєдіяльності міста. Адже енергозбереження питання комплексне і досягнення максимального рівня енергоефективності можливе за умови реалізації заходів в бюджетній, житловій та комунальній сферах.

Місцевий бюджет є одним з найбільших покупців енергії в межах своєї території. Саме тому для органів місцевої влади важливого значення набуває скорочення витрат на оплату енергоносіїв та забезпечення сталого розвитку території. 

Необхідно змінювати підходи, методики при будівництві і реконструкції житлових і громадських будинків і споруд та приділяти належну увагу при впровадженні сучасних технологій, прогресивного енергоефективного устаткування в будівництві об'єктів житлово-громадського призначення.

Зважаючи на те, що найбільшим споживачем теплової енергії в місті є населення, то найважливішим завданням міської ради є підняття свідомості членів територіальної громади щодо впровадження заходів з питань енергозбереження та енергоефективності.

Виконання Програми спрямоване на: 

· підвищення рівня знань жителів міста та формування свідомості щодо питань ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів;

· забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до європейських стандартів;

· стабілізувати протягом 5-10 років видатки з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

· збільшення розміру інвестицій у енергоефективну модернізацію будівель;

· впровадження нових технологій та альтернативних джерел енергії під час виробництва теплової енергії комунальними підприємствами;

· зменшення понаднормових втрат теплової енергії під час її транспортування до споживачів (термоізоляція мереж, оптимізація схем теплопостачання) та безпосередньо в будівлях (термомодернізація огороджуючих конструкцій, інженерних систем будівель)

· підтримка належного технічного стану будівель і збільшення строку їх експлуатації;

· обмеження викидів двоокису вуглецю шляхом підвищення енергетичної ефективності будівель;

· стимулювання власників та квартиронаймачів будівель до раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів;

· розробка енергетичних паспортів будівель, яка має здійснюватися незалежно кваліфікованими експертами.
З метою впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері міста Кременчука залучаються інвестиції від міжнародних фінансових організацій та установ. Реалізація спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» дозволить покращити технічний стан будівель та їх теплозахисні характеристики, знизити ризики виникнення аварійних ситуацій при експлуатації інженерних мереж будівель бюджетних закладів. Цей проєкт впроваджуватиметься зі застосуванням принципу енергосервісного контракту, що дасть змогу повертати кредитні кошти за рахунок отриманої економії від скорочення витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів.
Стратегія розвитку міста в енергозбереженні
Стратегічні цілі в напрямку енергозбереження та енергоефективності міста:

1. Зменшення енергоспоживання в житловому та бюджетному секторі, шляхом термосанації будівель. А також сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та поліпшення системи інформування мешканців щодо енергоефективності та енергоощадності.
2. Оптимізація паливно-енергетичного балансу міста за рахунок заміщення природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії альтернативними джерелами енергії, та використання поновлюваних видів енергоресурсів.

При реалізації проєктів з термосанації передбачається застосування комплексного підходу до енергозбереження в будівлях бюджетної сфери, що включає в себе обов'язкове підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій (утеплення зовнішніх стін, заміна дерев’яних вікон на металопластикові), встановлення системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії. Для заохочення створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і підвищення рівня енергоефективності житлового фонду також планується термосанація будинків, що включає в себе установку терморегулятора в елеваторному візлі, установку загальних лічильників теплової енергії і води, підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій.

Крім того, реалізація проєктів з термосанації будівель дозволить не тільки підвищити рівень ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в будівлях, а й покращити рівень комфортного перебування людей в приміщеннях.
Впровадження новітніх технологій щодо альтернативних видів палива вкрай необхідне для нашого міста. Серед таких заходів планується – переведення котелень на альтернативні види палива.
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії − один із важливих критеріїв сталого розвитку міста. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля.
3. Перелік показників, за якими буде здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми
Реалізація заходів з енергоефективності вимагає застосування належного фінансування та групи політичних інструментів.

Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності сприяє зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів (як в кількісному так, і вартісному вимірі), що в свою чергу є запорукою зменшення шкідливих викидів в атмосферу та попередження глобального потепління та змін клімату.

4. Шляхи розв’язання проблеми

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:

1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті;

2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах міста;

3) проведення модернізації об’єктів теплопостачання та комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

4) економію коштів міського бюджету;

5) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проєктів і заходів з енергозбереження;

6) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади міста на всіх рівнях суспільного життя;

7) застосування механізму відновлювального фінансування енергозберігаючих заходів.
5. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми
Реалізація заходів Програми буде здійснюватись на основі документів законодавчо-правової та нормативної бази з розвитку енергозбереження та відновлюваної енергетики України, а також будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.
Першочергові заходи щодо нормативно-правового забезпечення:

- розробка дієвих механізмів щодо впровадження загальнодержавної нормативно-правової бази в галузі енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики;

- розробка та прийняття системи стимулів щодо впровадження новітніх енергоефективних технологій, машин, обладнання та побутових приладів.

Першочерговими економічними механізмами забезпечення реалізації заходів Програми є:

- надання юридичним та фізичним особам пріоритетів та передбачених діючим законодавством пільг для стимулювання розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій і технологій використання відновлюваних джерел енергії;

- впровадження системи державної тарифної політики щодо стимулювання енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики;

- розробка системи матеріального стимулювання колективів та окремих робітників за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження інноваційних розробок, захищених патентами;

- створення системи фінансування заходів щодо раціонального використання і економії паливно-енергетичних ресурсів шляхом запровадження фондів енергозбереження як на підприємствах, так і в територіальних громадах.

6. Визначення строків та етапів виконання Програми
Строк виконання Програми: початок – 2018 р., закінчення – 2021 р.

Час виконання етапів Програми – до чотирьох календарний років.

Для кожного етапу Програми виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з урахуванням очікуваних обсягів фінансування, розроблений перелік конкретних заходів, направлених на ефективне використання енергоносіїв, є додатком до Програми та невід’ємною її частиною.

7. Заходи, спрямовані на виконання Програми
Впровадження заходів енергозбереження і енергоефективності допоможе зменшити споживання енергоресурсів як в кількісному вираженні так і в обсягах витрат.
Заходи, що спрямовані на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення загальномісцевого рівня енергоефективності можна розділити на три групи.
Перша група заходів – це малі заходи. Як правило вони маловартісні і мають незначний вплив (5-10 %) на зростання енергоефективності (в окремих випадках, вдало відібраний захід може призвести і до значно більшої економії). Застосовуються у тому випадку, коли мова йде про оптимізацію систем та процесів і немає потреби змінювати всю систему. Ці заходи, як правило, є економічно вигідні і мають короткий період окупності.
Друга група – це заходи середньої складності. Зазвичай мають вплив в межах від 10% до 25%, а їх реалізація потребує середніх затрат. Заходи другої групи є економічно вигідними, з періодом окупності від трьох до десяти років, але вони потребують значних капіталовкладень.

Третя група – масштабні заходи (вплив – до 90%, високовартісні). З точки зору ефективності, масштабні заходи доцільно впроваджувати в тому випадку, коли виникає потреба повного відновлення.
Програма енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2021 роки передбачає реалізацію заходів, які представлені в додатку 1.

Враховуючи, що фінансування заходів, що включені в Програму, запланувати з точністю не можливо, розрахунки очікуваної економії паливно-енергетичних ресурсів від їх реалізації будуть виконуватись по мірі реалізації цих заходів. Зважаючи на обмежене фінансування, в Програмі відображено не весь потенціал енергозберігаючих заходів в бюджетних установах і, за умови збільшення фінансування, Програма може бути доповнена іншими заходами.

8. Фінансове забезпечення Програми
Обсяги видатків на фінансування заходів Програми, наведені у додатку 1 
Заходи Програми є орієнтовними і щорічно визначаються при формуванні показників місцевого бюджету на наступний бюджетний рік.

Джерелами фінансування, за рахунок яких буде здійснюватись реалізація Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2021 роки є кошти місцевого бюджету, власні кошти підприємств і організацій, інші джерела (кредити, гранти, позики тощо).

Обсяг фінансування Програми становить 405,145 млн. грн, у тому числі 87,385 млн. грн – за рахунок місцевого бюджету, 0,328 млн. грн – за рахунок коштів підприємств та організацій., 317,432 млн. грн – за рахунок інших джерел, рис. 8.1, розподіл фінансування за роками відображено в таблиці 8.1. 

[image: image2.emf]87,385

0,328

317,432

Місцевий бюджет

Власні кошти підприємств

Інші, залучені відповідно до

законодавства кошти


Рис. 8.1 Графік розподілу джерел фінансування Програми (млн. грн) 

Таблиця 8.1

Розподіл джерел фінансування Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2021 роки за роками

	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування (млн.грн)
	У тому числі за роками (млн.грн)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Місцевий бюджет
	87,385
	12,140
	12,433
	0,965
	61,848

	Власні кошти підприємств
	0,328
	0,144
	0,087
	0,000
	0,097

	Інші залучені кошти
	317,432
	0,192
	0,192
	0,000
	317,048

	Всього по місту
	405,145
	12,476
	12,712
	0,965
	378,992


Усі видатки (405,145 млн. грн) будуть розподілені за такими категоріями: бюджетна сфера – 395,946 млн. грн, комунальна галузь – 1,999 млн. грн, житловий фонд міста – 7,2 млн. грн, розподіл фінансування за роками відображено в таблиці 8.2.

Для залучення інвестицій до фінансування заходів Програми можуть застосовуватися преференції, визначені законодавством України і рішеннями державних органів влади (гарантії, співфінансування, компенсація банківських кредитних ставок тощо). 

При інвестуванні проєктів для бюджетної сфери можуть використовуватись кошти міжнародної технічної допомоги і грантові програми, згідно з умовами їх надання.

При інвестуванні проєктів для житлового фонду залучення коштів проводиться на підставі домовленостей зацікавлених сторін.

[image: image3.emf]395,946

7,200

1,999

Бюджетна сфера

Комунальна галузь

Житловий фонд міста


Рис. 8.2 Графік розподілу фінансування Програми за категоріями (млн. грн) 
Таблиця 8.2

Розподіл фінансування Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2021 роки за роками та категоріями

	Сфери фінансування
	Обсяги фінансування (млн.грн)
	У тому числі за роками (млн.грн)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	Бюджетна сфера
	395,946
	8,764
	9,865
	0,965
	376,352

	Комунальна галузь
	1,999
	1,312
	0,446
	0,000
	0,240

	Житловий фонд міста
	7,200
	2,400
	2,400
	0,000
	2,400

	Всього по місту
	405,145
	12,476
	12,712
	0,965
	378,992


9. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів Програми
Координаційну роботу та контроль за виконанням заходів Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2021 роки здійснює відділ енергоменеджменту та енергетики Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Відділ енергоменеджменту та енергетики Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, як головний координатор виконання Програми, забезпечує:

- формування і подання на затвердження переліків робіт і проєктів для виконання за етапами (роками) здійснення програми;

- облік та контроль за виконанням проєктів і робіт, що здійснюються за кошти суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування;

- облік та контроль за виконанням заходів організаційного характеру;

- підготовку пропозицій щодо коригування завдань, заходів і обсягів фінансування (в разі необхідності). 
Спільно з відділом енергоменеджменту та енергетики Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області виконання робіт в межах їхньої компетенції координують: 

- Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Рішення про внесення змін та доповнень до Програми приймаються на сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності її мети за поданням головного координатора Програми.

Рішення про дострокове припинення Програми приймається на сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
побудовані пізніше 2000 року 





побудовані у 1991-2000 роках 





побудовані у 1981-1990 роках 





побудовані у 1971-1980 роках 





побудовані у 1961-1970 роках 





побудовані у 1945-1960 роках 





побудовані у 1919-1945 роках 





побудовані до 1919 року





7; 1%





105; 9%





146; 13%





211; 18%





323; 27%





292; 25%





32; 3%





45; 4%





























2

