Додаток

до рішення

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

від 22 грудня 2020 року

МІСЬКА ПРОГРАМА ІІО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ, ТА ФАУТНИХ ДЕРЕВ, А ТАКОЖ КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ,

ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ, НА ТЕРИТОРІЇ

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2021-2025 роки

Кременчуцька міська територіальна громада 2020

Зміст

Паспорт програми	3

1.	Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма	4

2.	Визначення мети програми	6

3.	Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи

виконання програми	6

4.	Перелік завдань, заходів програми

та результативні показники	6

5. Напрями діяльності програми	7

6. Фінансове забезпечення програми	7

7. Координація та контроль за ходом виконання програми	8

Додаток: Напрями діяльності, заходи  та обсяги

фінансування Програми по видаленню аварійних, сухостійних,

фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли

вікової межі, на території Кременчуцької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки	9

Програма по видаленню аварійних сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на території Кременчуцької міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів». |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. |
| 4. | Співрозробник Програми | Департамент освіти, департамент охорони здоров’я, управління культури та туризму, департамент фінансів, управління молоді та спорту, департамент соціального захисту населення та питань АТО, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука», комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», комунальне підприємство «Кременчукводоканал». |
| 5. | Замовник Програми | Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області. |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент освіти, управління культури та туризму, департамент охорони здоров’я, КП «Благоустрій Кременчука», КП «Кременчукводоканал», КП «Спецкомбінат ритуальних послуг», управління молоді та спорту, департамент соціального захисту населення та питань АТО. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 – 2025 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 27 303,75 тис. грн. |

ПРОГРАМА ПО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ,

ФАУТНИХ ДЕРЕВ ТА КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ,

ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Зелені насадження займають ключове місце в вирішенні проблем охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, суттєво впливають на містобудівні, естетичні характеристики території нашого міста.

Велика кількість дерев на міських територіях зелених зон загального користування, парків, скверів та на прилеглих до будинків територіях потребує капітального ремонту. На погіршення стану дерев, головним чином, впливають такі природні фактори, як досягнення деревами своєї вікової межі, ураження хворобами і шкідниками, а також – існуюча багато років тому практика озеленення з використанням малоцінних місцевих порід, в основному − тополі, клену, верби та ін. (насадження цих об’єктів озеленення, як правило, безструктурні – рядова посадка, переобтяжені або проріджені). Як наслідок негативного впливу зазначених факторів на стан об’єктів озеленення у місті − існування аварійних, сухостійних та фаутних дерев. Статистика минулих років свідчить, що під час несприятливих погодних умов повалені аварійні дерева завдають багато шкоди мешканцям прилеглих будинків, пошкоджують дроти мереж зовнішнього освітлення, газопостачання та електропостачання і взагалі несуть небезпеку пішоходам та громадському транспорту. Аварійні, сухостійні та фаутні дерева потребують видалення з метою уникнення загрози, яку вони несуть конструктивним елементам будівель, мешканцям та їх майну.

Після спилювання аварійного, сухостійного або фаутного дерева на території ділянки залишається пень з кореневою системою. Коріння дерева йдуть на велику глибину, що не дозволяє їх видалити простими способами. При цьому пень помітно зменшує корисну посадкову площу, стає джерелом шкідників, що мешкають в гниючої деревині, і псує зовнішній естетичний вигляд ділянки. Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, до складу статті з видалення дерева включаються: «зняття дерева, розкряжування стовбура, корчування пеньків та вивезення деревини і гілок».

Під час обстежень зелених насаджень міською комісією часто визначаються аварійними дерева, які досягли вікової межі або мають значну суховершинність. Такі дерева, що не мають явних ознак аварійності, доцільно кронувати, таким чином, омолодивши їх і, разом з тим, усунувши аварійність дерева. На території міста Кременчука наразі налічується приблизно понад 4000 тополь, які саме зараз потребують заходів з кронування.

Історично склалося так, що переважна більшість дерев у нашому місті − це дуже корисні дерева, справжні «легені міста» тополі. Місто Кременчук розташоване в зоні агресивного впливу індустріальних підприємств, в той час, як тополі найбільш, ніж інші дерева, забезпечують необхідний екологічний бар’єр між середою накопичення вихлопних газів, канцерогенних речовин та житловою забудовою. Тополі більш ефективно, ніж інші породи дерев, знешкоджують шкідливі для здоров’я людини речовини, що існують в атмосферному повітрі. Крона кожного дерева затримує десятки кілограмів пилу та саджі. Тополі вбирають в себе близько 70% вуличної пилу, грязі і диму (одна тополя впродовж сезону очищає повітря від сорока кілограмів сажі та пилу), освіжають і збагачують повітря фітонцидами, вбиваючи хвороботворні мікроби. Тополі виділяють в кілька разів більше кисню ніж хвойні дерева. Лише одна тополя виробляє стільки ж кисню, скільки тринадцять ялин.

Враховуючи корисні властивості тополь, видалення цих дерев як єдиний захід не вирішує проблем реконструкції зелених насаджень, які за віковим станом її потребують. Тому кронування дерев, що досягли вікової межі, за більшістю – тополь, є раціональним вирішенням наявних проблем утримання дерев. Саме для збереження тополь як фундаменту зеленого фонду нашого міста до складових Програми, окрім видалення зелених насаджень, додано статтю видатків з капітального ремонту − кронування дерев, що досягли вікової межі.

Кронування здійснюється до початку вегетаційного періоду та після його завершення. За міжвегетаційний період одного року силами КП «Благоустрій Кременчука» можливо виконати кронування близько 250-300 дерев.

Кронування відрізняється від санітарної обрізки. Санітарна обрізка дерев належить до складу робіт з поточного ремонту, а саме: робіт, що спрямовані на запобігання дрібним деформаціям i пошкодженням об’єктiв благоустрою (позбавлення гілок, що створюють загрозу конструктивним елементам житлових будинків, сухих та хворих гілок). Санітарна обрізка не входить до складу робіт, що передбачено та фінансується цією Програмою.

Зеленими насадженнями на територіях навчальних та дошкільних закладів (та прилеглих до закладів територій) опікується департамент освіти, лікарняно-профілактичних закладів (та прилеглих до закладів територій) − управління охорони здоров’я, закладів культури (та прилеглих до закладів територій) − управління культури та туризму (згідно з діючим законодавством, відповідальним за утримання зелених насаджень на прилеглій території профільних установ та організацій є балансоутримувач). На територіях зелених зон вздовж проїжджої частини вулиць міста, зон загального користування у приватному секторі, парків та скверів               об’єкти озеленення утримує КП «Благоустрій Кременчука», на міських кладовищах − КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», на прилеглих/прибудинкових територіях житлових будинків, які перебувають            на обслуговування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – правління ОСББ. Заходи з утримання зелених насаджень на території парку Миру, парку Воїнів-Інтернаціоналістів у складі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», парку культури та відпочинку «Придніпровський», парку «Крюківський», парку «Міський сад» здійснюють балансоутримувачі. Згідно з пунктом 5.5 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, відповідальними за утримання зелених насаджень на територіях установ, підприємств, організацій та на прилеглих територіях – установи, організації, підприємства. Відповідальними за утримання зелених насаджень на території приватних садиб і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

- Визначення мети програми

Головна мета програми:

- збереження дерев, що мають підвищені санітарно-очисні властивості для довкілля (тополі);

− 	захист мешканців міста від аварійних дерев, які можуть становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодження інженерних мереж електропостачання, мереж газопостачання, будинків житлового фонду, будівель та споруд нежитлового призначення;

- збереження кількості дерев наявного зеленого фонду міста з перспективою їх омолодження та продовження їх вікового циклу.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно, а також кронування дерев, що досягли вікової межі та утримання зелених насаджень в належному стані, недопущення виникнення аварійних ситуацій у місті через незадовільний стан зелених насаджень, необхідно передбачити в міському бюджеті кошти на термін Програми з 2021 по 2025 роки.

- Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основні завдання

Видалення сухостійних, аварійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та кронування дерев, які досягли вікової межі:

- на магістральних вулицях міста;

- на прилеглих територіях житлових будинків;

- на територіях освітніх та дитячих навчальних закладів та прилеглих до освітніх та дитячих навчальних закладів територіях;

- на територіях лікарняно-профілактичних закладів та прилеглих до лікарняно-профілактичних закладів територіях;

- на територіях закладів культури та прилеглих до закладів культури територіях;

- на міських кладовищах та меморіальних комплексах;

- які загрожують зовнішнім інженерним мережам тепло-, водо-, газо-, та електропостачання міста.

Прогнозовані результативні показники програми:

Забезпечення умов щодо захисту життя та здоров’я мешканців міста, відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зменшення впливу природного фактору на життєдіяльність міста та визначення відповідних прогнозованих показників фінансування на період до 2025 року.

- Напрями діяльності

Програмою під час реалізації передбачено:

− виконання заходів, що включають підготовку та проведення робіт по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та формуючого кронування дерев, які досягли вікової межі.

відповідальні:	Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, структурні підрозділи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області −  департамент освіти, департамент охорони здоров’я, управління культури та туризму, департамент соціального захисту населення та питань АТО, управління молоді та спорту, департамент фінансів.

Перелік завдань та заходів складений згідно з додатком «Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на території Кременчуцької міської територіальної громади».

- Фінансове забезпечення програми

Міській раді щорічно передбачати у місцевому бюджеті видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів в межах затвердженого міського бюджету:

- Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (підпорядковані комунальні підприємства);

- департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управлінню культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управлінню молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту соціального захисту населення та питань АТО.

Ресурсне забезпечення міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та кронування

дерев, що досягли вікової межі

| Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки виконання програми, тис. грн. |  |  |  |  | Усього витрат на виконан-ня програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі | 4 396, 25 | 4 730 | 5 335 | 6 058, 75 | 6 783, 75 | 27 303,75 |
| Місцевий бюджет | 4 396, 25 | 4 730 | 5 335 | 6 058, 75 | 6 783, 75 | 27 303,75 |

- Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за виконання завдань Програми, а також за цільовим та ефективним використанням коштів, здійснюють відповідальні виконавці – головні розпорядники бюджетних коштів, а саме:

- Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управління культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент соціального захисту населення та питань АТО.

Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на її виконання. Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, підпорядковані комунальні підприємства, департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО уточнюють заходи, проміжні строки їх здійснення та обсяги фінансування з урахуванням коштів, що виділяються на виконання Програми. Після виконання робіт головним розпорядникам коштів надавати звіт про використання коштів згідно з нормативними актами бухгалтерського обліку та звітності в фінансове управління Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Додаток до міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки

Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню аварійних,

сухостійних, фаутних дерев а також кронування дерев, що досягли вікової межі,

на території Кременчуцької міської територіальної громади

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавець | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1. | Зелені насадження на дорогах та у парках, скверах, зонах загального користування м. Кременчука | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | ДЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Місцевий бюджет | 2750 | 3135 | 3630 | 4180 | 4730 |
| 2. | Зелені насадження зон загального користування приватного сектору м. Кременчука |  | ДЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| 3. | Зелені насадження прилеглої/прибудинкової території м. Кременчука |  | ДЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| 4. | Зелені насадження на території зон загального користування Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка |  | ДЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Місцевий бюджет | 375 | 427,5 | 495 | 570 | 645 |
| 5. | Зелені насадження на територіях навчальних та дошкільних закладів та на прилеглих до навчальних закладів територіях | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Місцевий бюджет | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Зелені насадження на територіях закладів культури та на прилеглих до закладів культури територіях |  | Управління культури та туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Місцевий бюджет | 40 | 20 | - | - | - |
| 7. | Зелені насадження на територіях лікувальних закладів та на прилеглих до лікувальних закладів територіях | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Місцевий бюджет | 375 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Зелені насадження на територіях позашкільних закладів |  | Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Місцевий бюджет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Зелені насадження на кладовищах м. Кременчука |  | ДЖКГ, КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» | Місцевий бюджет | 445,5 | 429 | 440 | 522,5 | 610,5 |
| 10. | Зелені насадження на кладовищах Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка |  | ДЖКГ, КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» | Місцевий бюджет | 60,75 | 58,5 | 60 | 71,25 | 83,25 |
| 11. | Зелені насадження на території скверу «Сосновий» |  | КП «Кременчукводоканал» | Місцевий бюджет | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 12. | Зелені насадження, які ростуть на територіях підпорядкованих бюджетних установ |  | Департамент соціального захисту населення та питань АТО | Місцевий бюджет | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Всього по роках: |  |  |  |  | 4 396, 25 | 4 730 | 5 335 | 6 058, 75 | 6 783, 75 |
| Всього на виконання Програми: |  |  |  |  | 27 303,75 |  |  |  |  |

Перший заступник директора

Департаменту – начальник управління

комунального господарства

Департаменту ЖКГ 	К. БУТЕНКО