Додаток

до рішення

Кременчуцької міської   ради Кременчуцького району Полтавської області

від 22 грудня 2020 року

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Кременчуцька міська територіальна громада

## ПАСПОРТ

міської цільової Програми

Назва програми: Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |
| 5. | Учасники Програми: одержувач бюджетних коштів – головний розпорядник коштів – | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Мета програми | Забезпечення надійного водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади – відновлення аварійних мереж |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 133 700,897 тис. грн. |

ВСТУП

Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Розділ І.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради (далі КП «Кременчукводоканал») є підприємством, яке здійснює водопостачання і водовідведення другого за розміром міста Полтавської області – Кременчука, що розташоване  по обидва береги Дніпра, а також декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста.

КП «Кременчукводоканал» опинилось у складних фінансових умовах, що було зумовлено введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та внаслідок встановлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням короновірусної хвороби. Так ВРУ прийнято Закон, згідно якого співвласникам багатоквартирних будинків продовжено термін для прийняття рішення про модель організації договірних відносин фактично на невизначений термін, що призводить до неможливості у подальшому застосовувати до абонентів багатоквартирного житлового фонду плати за абонентське обслуговування та внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку. Також спостерігається загальне зниження реалізації послуг, що суттєво впливає на зменшення очікуваних доходів.

З 1 червня 2020 року підприємство працює за новими єдиними тарифами. Станом на сьогоднішній день, їх рівень не покриває фактичну собівартість послуг. Збитковість тарифів зумовлена значним зростанням вартості основних статей витрат та недосконалою тарифною політикою держави. Як наслідок, нові тарифи набувають чинності із запізненням. В зв’язку з цим підприємством постійно впроваджувались заходи щодо економії усіх видів ресурсів. Також фахівцями підприємства постійно ведеться робота в напрямку тарифних розрахунків та своєчасного їх подання до  НКРЕКП.

Крім того погіршення економічної ситуації в країні призвело до зростання офіційного курсу НБУ гривні до долара США. Все це призвело до гострої нестачі обігових коштів.

КП «Кременчукводоканал» є учасником інвестиційного проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та повинно сплачувати вчасно і в повному обсязі належні до погашення обов’язкові суми кредиту МБРР. У зв’язку з вище зазначеним, стає неможливим своєчасно та у повному обсязі погашати кредит, що був наданий МБРР. Таким чином на підприємство лягає додаткове фінансове навантаження, у разі несвоєчасного здійснення платежу.

У разі подальшого недофінансування КП «Кременчукводоканал» не зможе підтримувати в належному технічному стані мережі, споруди та виробниче обладнання. Подальша експлуатація основних засобів без належних капіталовкладень може призвести до непередбачених наслідків.

Потребують негайного вирішення наступні проблемні питання:

- Відновлення трубчастих колодязів - в місті Кременчуці за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів для забору підземної води технічної якості. В Автозаводському та Крюківському районах міста розташовано відповідно 76 шт. та 74 шт. На даний час в Автозаводському районі з 76 трубчастих колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 трубчастих колодязів працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Трубчасті колодязі в м. Кременчуці було облаштовано в різний час на добродійних засадах починаючі з 1986 року після Чорнобильскої катастрофи як альтернативні джерела питної води і в наступні роки з метою забезпечення мешканців водою для використання в технічних потребах у разі відсутності питної води в централізованій мережі водопостачання міста. Зважаючи на те, що  трубчасті колодязі можуть використовуватися населенням міста  для отримання технічної води під час аварійного відключення мережі централізованого питного водопостачання, а також в інший час для утримання будинків та прибудинкової території, що зменшить  використання питної води не за призначенням, виникає гостра потреба передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 986,222 тис. грн. для забезпечення виконання відновлення трубчастих колодязів.

- Встановлення приладів обліку холодної води - для встановлення приладів обліку холодної води на вводах в багатоповерхові житлові будинки та будівлі приватного сектору на виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 20355,00 тис. грн. На сьогоднішній день підприємством на вимогу Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було встановлено  402 од. лічильників на вводах холодної води у багатоповерхових будинках.

Тим часом, ст. І п. 2  Розділу IV Перехідні та прикінцеві положення Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» вимагає від оператора зовнішніх інженерних мереж оснастити житлові будівлі вузлами обліку протягом двох років з дня набрання чинності цього Закону, тобто до 02.08.2019р. На даний час необхідно оснастити вузлами комерційного обліку 885 багатоповерхових будинків.

- Заміна (придбання та встановлення)  запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів). Для заміни запірної арматури необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 22 893,134 тис. грн. (228 од. середня вартість 100 408,48 грн.) Заміна застарілої запірної арматури на напірних трубопроводах водоочисних споруд, на  водогонах питної і технічної води та каналізаційних спорудах і мережах надасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків та кількість споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт, надасть можливість ліквідувати аварійні ситуації на каналізаційних мережах без припинення подачі води на місто, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

3а. Заміна (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів). Для заміни запірної арматури необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 1 294,535тис. грн. (136 од. середня вартість 9 518,64 грн.) Заміна застарілої запірної арматури надасть можливість забезпечити надійне перекриття аварійних ділянок, зменшити кількість витоків та кількість споживачів послуг питного водопостачання, що потрапляють під відключення на час проведення аварійних робіт, зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

- Заміна аварійних ділянок мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них - більшість мереж водопостачання та водовідведення побудовано до 2000 року, значна частина з яких знаходиться в аварійному стані і потребує негайної заміни. Для заміни аварійних ділянок мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 8601,620 тис. грн., що дозволить уникнути витоків питної води, розливу каналізаційних стоків на території міста, попередити аварійні ситуації та підвищить якісний рівень послуг.

- Придбання каналізаційних люків. Водопровідні та каналізаційні мережі міста в більшості побудовані до 80-90 років минулого сторіччя. При тривалій експлуатації мереж  піддаються зношуванню не тільки трубопроводи з запірною арматурою, але й люки, які встановлюються на оглядових колодязях. Заміна розбитих люків, особливо тих, що знаходяться на проїжджій частині міста,  усуне ризик травмування населення та виникнення ДТП. Для придбання каналізаційних люків необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 1 164,20 тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів - для  досягнення оптимального техніко-економічного ефекту в роботі водоочисних споруд, суттєво знизити енерговитрати та покращить якість промивки фільтруючого шару швидких фільтрів та контактних освітлювачів, що в свою чергу дасть змогу дотримуватися вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" питної води, що подається на місто. Для заміни (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів на ВОС необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі  1 887,810  тис. грн.

- Заміна (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС -  джерелом централізованого водопостачання міста є лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. За середньорічними даними моніторингу якості води Кременчуцького водосховища за період 2010-2020 р.р, згідно з ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги до якості води і правила вибирання»  основне джерело  централізованого водопостачання попередньо можна віднести до 4-го класу якості поверхневих вод (обмежено придатна, небажана якість води). Існуюча технологія очищення води розрахована на використання води джерел, які відносяться до першого класу.  Для доведення вихідної води до якості води питної в технології використовується рідкий хлор. Для придбання та заміни одиниць технологічного устаткування хлорного господарства водоочисної станції необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 5440,000  тис. грн., що дозволить в періоди погіршення якості вихідної води повністю видаляти забруднюючі речовини.

- Технічне переоснащення  споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та СП-1 – потребує виконання технічне переоснащення  споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та завершення розпочатого в 2018 році технічного переоснащення споруд  по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на СП-1, для чого необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 5 253,306  тис. грн. Таке технічне переоснащення  дасть змогу організувати приймання рідких нечистот від асенізаційних машин в спеціально  обладнаному місці без впливу на оточуюче природне середовище.

- Придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом - для швидкої ліквідації аварійних ситуацій  на мережах водопостачання зручно використовувати гідравлічну станцію з набором інструментів. До комплекту гідравлічної станції  входять: гідравлічний відбійний  молоток; гідравлічна пила; гідравлічний занурювальний водяний насос. Станція використовується при виконанні земляних робіт. Вона мобільна, компактна,  маневрена, економно споживає паливо, зручна в експлуатації. Для придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2020 рік суму в розмірі 427,445 тис. грн., що дозволить завдяки своїй мобільності, компактності, маневреності та економічності швидко ліквідувати аварійні ситуації.

- Придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих, питних, стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси -   з прийняттям в Україні нових нормативних  законодавчих документів, що регламентують показники  якості води джерел питного водопостачання та питної води, виникає невідкладна проблема в заміні старих, зношених засобів вимірювальної техніки, які використовуються для лабораторно-виробничого  контролю якості вихідної та питної води, на нове  сучасне контрольно-аналітичне обладнанням, що дозволить  здійснювати швидкий оперативний  контроль  якості  та  безпечності  води  у  відповідності  до   вимог    діючих нормативних документів.

Технічне переоснащення лабораторії КП «Кременчукводоканал» надасть можливість швидкого щоденного моніторингового контролю якості вихідної та питної води за багатьма санітарно-токсикологічними показниками, створить умови для контролювання якості води відповідно до європейських вимог. Впровадження сучасних методів контролю надасть змогу забезпечити раннє виявлення  у джерелі водопостачання небезпечних забруднюючих речовин та  можливість швидкого коригування технологічних процесів водопідготовки. При цьому слід зауважити, що чим більшою є кількість і достовірність вимірювання  показників контролю у  воді, тим гарантованішою буде безпечність та якість питної води для користувачів.

На даний час  лабораторії КП «Кременчукводоканал» не мають можливості своїми силами здійснювати контроль якості  води за всіма показниками, що регламентуються  Державними санітарними нормами та правилами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого водопостачання, доводиться залучати інші атестовані лабораторії. Постанова № 869 від 01.06.2011р., Закон ВР України, від 24.06.2004р., № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" Закон України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Для придбання лабораторного контрольно-аналітичного обладнання необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 5 500,000 тис. грн., що дозволить здійснювати  швидкий оперативний контроль якості та безпечності води в відповідності до європейських вимог.

11. Заміна кабельних ліній - для надійної експлуатації споруд водопостачання та водовідведення міста Кременчука необхідне надійне забезпечення електропостачання. Враховуючи те, що водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційні очисні споруди побудовано у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя і за цей час заміна кабельних ліній не проводилася, показники ізоляції кабельних ліній знаходяться нижче допустимих показників згідно ПТЕЕ. У зв’язку з тим, що кабельні лінії знаходяться в агресивному середовищі та дуже старі, їх броня місцями повністю піддалася корозії. Кабельні лінії на Власівському водозаборі (перемичка ТП-117), на водоочисній станції (перемичка ТП-ВОС), на Крюківських КОС (ТП-59 ввод № 1), міських КОС ПС ББІ, СП-1, СП-5, СП-19 є ввідними та важливі для забезпечення  надійної роботи з водопостачання та водовідведення міста. Для заміни кабельних ліній необхідно  передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 3 422,820 тис. грн., що гарантуватиме надійність електропостачання об'єктів водопостачання та водовідведення міста.

12. Придбання спеціалізованої техніки - для надійної та злагодженої роботи підприємства вкрай необхідне оновлення парку спеціалізованої техніки, а саме: необхідне придбання:

- фронтального екскаватора - навантажувача  з навісним гідропневмомолотом на базі колісного трактора JCB 3CX ECO SITEMASTER або аналог (існуючий екскаватор ЕО 2621 держ. № 219-45 ВІ, 1992р. випуску,  вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів) для можливості виконання робіт на комунікаціях з глибиною розміщення до 3-х метрів;

- самоскиду  двохосного  на базі шасі МАЗ або КрАЗ (автомобіль ЗІЛ 431450 держ. № 149-76 СН, 1989 р. випуску, вичерпав свій ресурс, фізично та морально застарів;

- автомобілі РВМ (ремонтно-відновлювальна машина). Автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-65 ВВ, 1976 р. випуску, автомобіль ГАЗ 52 держ. № ВІ 77-48 ВВ, 1973 р. випуску, та автомобіль ЗІЛ 131 держ. № 162-19 СН, 1980 р. випуску, вичерпали свій ресурс, фізично та морально застаріли;

- оперативний  аварійний автомобіль   на  базі  мікроавтобусу;

- гідравлічний бульдозер з гідростатичною трансмісією (для очистки технологічних карт Кременчуцьких та Крюківських очисних споруд);

- каток дорожній для укладання асфальтобетонної суміші (асфальтування місць розкопувань після аварійних робіт);

- віброплита (виконання виробничих завдань з асфальтування);

- нарезчик швів  (виконання виробничих завдань з асфальтування).

Для придбання спеціалізованої техніки необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 23 045,00 тис. грн., що надасть можливість вчасно виконувати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізує додаткові витрати на придбання запчастин і оплати на ремонт техніки.

13. Розробка проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів -  напірний каналізаційний колектор Д 500 мм від СП-12 до КОС збудований у 1970 р., прийнятий в експлуатацію КП «Кременчукводоканал» з 1971 року, гарантійний термін експлуатації (20 років ) закінчився в 1991 році, напірний колектор має 100 %   зношеність. Напірний колектор від СП 11 - з двох працює один, другий відключено через аварійний стан. В цей же колектор переключено напірний колектор від СП-10, так як НК від СП-10 знаходиться в аварійному стані, фактично не працює і потребує заміни. До того ж напірний колектор від СП-3Г підключено в напірний колектор від СП-11. Фактично стічні води від СП-3Г, СП-10 і СП-11 перекачуються одним напірним колектором від СП-11 на СП-12 і після цього аварійним напірним колектором Д-500 мм від СП-12 на КОС лівобережжя. Для розробки проєктів з реконструкції напірного каналізаційного колектору від СП-12 до КОС Д500мм,  L=5275 м та  напірного каналізаційного колектору від СП-11 до СП-12 Д400мм,  L=1540м  необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 1 500,000 тис. грн.  Напірні  колектори знаходяться в аварійному стані, часті пориви призводять до витоку стічних вод на оточуюче природне середовище,  потребують реконструкції.

14. Заміна (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів - необхідна заміна застарілого та зношеного обладнання на каналізаційних насосних станціях СП-2, СП-16 та Крюковських КОС та лівобережних КОС на сучасні  насосні агрегати. Для заміни каналізаційних насосних агрегатів необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 5 023,452 тис. грн., що дозволить суттєво знизити енерговитрати та забезпечить надійність перекачування стічних вод, запобіжить аварійним ситуаціям на каналізаційних насосних станціях і зменшить ризик забруднення оточуючого природного середовища.

15. Придбання порошкоподібного активованого вугілля - за даними багаторічного лабораторного моніторингу якості води у джерелі централізованого питного водопостачання – Кременчуцькому водосховищі, в літній період року фіксується зниження розчиненого у воді кисню нижче 4,0 мг/дм3. На цьому фоні протягом кінця травня - початку червня кожного року відмічається погіршення якості води та підвищення концентрацій марганцю та аміаку.

Порошкове активоване вугілля (ПАВ) використовується на водоочисній станції КП «Кременчукводоканал» в періоди погіршення якості вихідної води джерела централізованого водопостачання за показниками запах, присмак, окиснюваність з метою забезпечення нормативної якості питної води згідно ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Згідно п. 10.27.1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» склади реагентів (окрім складів рідкого хлору) потрібно розраховувати на зберігання 30-добового запасу, з розрахунку на період максимального споживання реагентів, але не менше об’єму їх разової поставки. Для станцій підготовки питної води 1 та 2 категорій надійності витратні склади реагентів можуть призначатися на інший термін зберігання, але не менше ніж 15 діб (централізована система водопостачання м. Кременчука відноситься до 1-ї категорії).

Всі марки ПАВ, що використовує КП «Кременчукводоканал», проходять щороку ретельну перевірку. Тип, доза та місце дозування ПАВ визначається фахівцями КП «Кременчукводоканал»   шляхом проведення лабораторних досліджень та враховуючи існуючий досвід експлуатації.

Лабораторні дослідження на протязі 2016-2020 р.р. визначили, що максимальна доза різних ПАВ, що досліджувалися, становить 100 г/м3. При добовій продуктивності 1-ї черги станції водопідготовки 32,8 тис м3/добу максимальна добова витрата активованого вугілля складає 3,28 тони на добу. З розрахунку 15-ти добового запасу запас вугілля повинен складати – 49,2 тони.

Період використання ПАВ для процесу дезодорації води прямо залежить від якості вихідної води джерела централізованого водопостачання в весняно-літній період.

Якість води джерела водопостачання, тривалість її значного погіршення та необхідність використання ПАВ неможливо змоделювати та спрогнозувати. За існуючим досвідом попередніх років загострення якості води та тривалість періодів використання активованого вугілля складає від 3 до 20 діб. За таких умов КП «Кременчукводоканал» підтримує запас ПАВ на водоочисній станції в кількості не менше 20 тон.

Враховуючі вищевказані обставини, приймаючі до уваги відсутність на підприємстві на даний час достатніх коштів для придбання додаткових обсягів реагентів, у зв’язку з несвоєчасним прийняттям економічно обґрунтованих тарифів, необхідне виділення додатково коштів з місцевого бюджету на 2021р. в сумі 995,640 тис. грн. для закупівлі порошкоподібного активованого вугілля у кількості 9,5 тон.

16. Відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів - великий знос зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів (дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл тощо) більшість з яких побудовано ще за радянських часів, для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення є нагальна необхідність їх поступового капітального ремонту або повної заміни. Зважаючи на те, що ці мережі передбачається передавати на баланс КП «Кременчукводоканал», необхідно   передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 1000,000 тис. грн. на їх відновлення (капітальний ремонт та заміну).

17. Придбання установки вакуумного водозниження - для виконання робіт по заміні, ремонту мереж водопостачання та водовідведення в умовах високого рівня грунтових вод необхідно придбання установки вакуумного водозниження, яка дасть можливість скоротити час виконання таких робіт, та виключить необхідність звернення до підрядних організацій для буріння та обслуговування водознижуючих свердловин, що в свою чергу  дасть економію коштів. Нова спеціалізована насосна техніка – установка вакуумна водознижувальна УВВ-3А-6км дозволить оперативно, якісно, ефективно виконувати аварійно-відновлювальні ремонти, перекладання та реконструкцію зовнішніх самопливних та напірних комунікацій централізованої мережі водовідведення м. Кременчука глибиною залягання до 7 метрів. Експлуатація даної насосної спецтехніки дозволить попередити та мінімізувати обсяги забруднення міської території стічними водами. Для придбання установки вакуумної водознижувальної УВВ-3А-6км необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 641,000 тис. грн.

18. Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкціі Крюківських  КОС - Крюківські КОС (каналізаційні очисні споруди) експлуатуються з 1983 року та здійснюють механічне та біологічне очищення стічних вод  правобережної частини міста. Технологічне обладнання та споруди вичерпали свій резерв, зношені та морально застарілі. Для забезпечення якісної очистки стоків необхідна реконструкція комплексу Крюківських  КОС з заміною технологічного обладнання біологічної очистки стічних вод на сучасне, надійне та  економічне, що усуне можливість скиду очищеної стічної води, яка б не відповідала гранично-допустимим нормам, в навколишнє природне середовище. Для проєктних робіт з реконструкції Крюківських КОС по вул. Лейтенанта Дніпрова, 121 необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 4669,334 тис. грн.

19. Тарифи на 2021 рік розраховані на плановий обсяг реалізації послуг, відповідно до річного плану ліцензованої діяльності, а очікувані об’єми реалізації мають тенденцію до значного зниження, що впливає на зменшення очікуваних доходів. У грошовому виразі різниця між плановою та фактичною реалізацією складе 10 038,7 тис. грн., що не дозволяє вчасно та в повному обсязі сплачувати належні до погашення обов’язкові суми у 2021р. за кредитом МБРР згідно з графіком погашення. Таким чином, підприємство не має можливості фінансувати за рахунок власних коштів видатки, необхідні для погашення основної суми по кредиту МБРР у розмірі 10 038,7 тис. грн. Тому, посилаючись на гарантію Кременчуцької міської ради №1 від 21.08.2009р., просимо передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік за спеціальним фондом по КТПКВКМБ 1217670 на поповнення статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» суму в розмірі 10 038,7 тис. грн., що дозволить розрахуватись за зобов’язаннями щодо погашення кредиту МБРР.

20. З метою приведення стану комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (п. 12.2.1) необхідна виконати модернізацію комерційного обліку електроенергії:

- заміна старих лічильників електричної енергії на сучасні інтервальні (диференційні) з функцією дистанційного зчитування показів;

- заміна застарілих вимірювальних трансформаторів на сучасні з класом точності 0,5S.

На даний час необхідно провести заміну 60 лічильників електричної енергії та 18 комплектів трансформаторів. Вартість одного лічильника складає 35 000 грн. Вартість одного комплекту трансформаторів коливається від 5 000 до 22 000 грн. Площадки вимірювання, що забезпечені лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів будуть належати до групи «А», що надасть можливість купувати електричну енергію за нижчими цінами.

Для виконання модернізації комерційного обліку електроенергії необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 2 320,000 тис. грн..

21. Пілотна установка для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину -   На даний час в процесі підготовки питної води фахівці комунального підприємства «Кременчукводоканал» керуються та суворо дотримуються вимог стандарту ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Але, на жаль, в якості основного джерела централізованого водопостачання міста використовується лише поверхнева водойма – Кременчуцьке водосховище. За останні роки якість води в Кременчуцькому водосховищі має тенденцію до щорічного погіршення, що підтверджують  фізико-хімічні, гідробіологічні показники якості води, а також досвід експлуатації ВОС. Питання реконструкції водоочисної станції ( в рамках ТЕО водопостачання міста Кременчука) внесено до «Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року» та «Плану реалізації Стратегії розвитку иіста Кременчука на період 2018-2020 роки» (затверджено рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року) як оперативну ціль щодо забезпечення населення якісною питною водою у стратегічному напрямі енергоефективного та екологічно безпечного міста. Одночас в умовах відсутності досвіду реалізованих аналогічних проектів на інших водоканалах України будівельними нормами рекомендується проектування нових методів очищення на підставі технологічних досліджень, результатів математичного моделювання або науково-дослідних робіт.

Враховуючі викладене вище, приймаючі до уваги складність та довгу тривалість реалізації подібних капітальних проектів, ми вважаємо доцільним в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука зробити наступний крок на шляху до сучасних технологій виробництва питної води у вигляді проведення пілотних промислових випробувань моделі малої продуктивності (1-10 м3/годину питної води) протягом календарного року.

Випробування Пілотної установки для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину на території очисних споруд водопроводу КП «Кременчукводоканал» протягом тривалого часу дадуть вичерпні результати щодо необхідної конфігурації нових технологічних процесів, очікуваної собівартості виробництва питної води, обсягу капітальних інвестицій для проектування та будівництва  повномасштабних   водоочисних   споруд. Для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 1 154,000 тис. грн.

22. На виконання заходів пов’язаних  з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької міської територіальної громади -  необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі 205,680тис. грн. для придбання пально-мастильних матеріалів.

23. Придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води - Старе насосне обладнання ЦТП кв. 297 та кв. 278  вийшло з ладу, деяке демонтовано, фактично не працює, на верхніх поверхах дев’ятиповерхівок відсутня холодна вода. Відновлення  насосного обладнання на ЦТП для подачі холодної води в багатоповерхові житлові будинки за рахунок встановлення  сучасних підвищувальних насосних установок ГРУНДФОС забезпечить надійність подачі питної води багатоповерхових житлових будинків при мінімальних витратах електроенергії. Для відновлення насосного обладнання необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі  1 781,998  тис. грн.

24. Придбання насосного обладнання для відкачування стічних вод (ВА180Е D315) - Нова спеціалізована насосна техніка – насосне обладнання з дизельним приводом для відкачування стічних вод (ВА180Е D315) дозволить оперативно, якісно, ефективно виконувати аварійно-відновлювальні роботи в разі пошкодження напірних чи самопливних каналізаційних колекторів великих діаметрів коли є необхідність  перекачувати  стічні води в обхід ділянки каналізаційного колектору без підключення насосного обладнання до лінії електропередач, що суттєво при ремонтах напірних колекторів від головних каналізаційних станцій до каналізаційних очисних споруд, так як напірні колектори діаметром від 500 мм до 800 мм знаходяться за межами населеного пункту і на значній відстані від електромереж. Крім того мобільність даного насосного обладнання дозволить економити кошти підприємства, так як при її експлуатації не буде необхідності монтувати трубопроводи для перекачування стічних вод. Експлуатація даного насосного обладнання дозволить в коротші строки виконувати аваріно-відновлювальні роботи та не допускати  забруднення оточуючого природного середовища стічними водами. Для придбання насосного обладнання необхідно передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік суму в розмірі  4 100,000  тис. грн.

Розділ ІІ.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації завдань Програми

2.1. Визначення мети програми

Метою цієї Програми  є поступове приведення технічного стану комунальних мереж та споруд централізованого водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади до вимог нормативних документів (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»), впровадження сучасних трубопроводів з полімерних матеріалів та надійної запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) з гумованими запірними елементами шляхом заміни аварійних трубопроводів та запірної арматури, встановлення енергозберігаючого насосного обладнання, заміна кабельних мереж, придбання спеціалізованої техніки та сучасного лабораторно-аналітичного обладнання, що забезпечить надійне безперебійне водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста.

2.2. Напрями діяльності, завдання та заходи

Для досягнення мети Програми виконавцям необхідно спрямувати зусилля на реконструкцію, капітальний ремонт та поступову заміну аварійних та зношених зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення міста Кременчука, а також заміну застарілої та недіючої запірної арматури на цих мережах у відповідності до нормативних вимог, придбання та встановлення сучасного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення, придбання спеціалізованої техніки, встановлення приладів комерційного обліку, заміну кабельних мереж (вводів) на спорудах водопостачання та водовідведення, заміну каналізаційних люків, будівництво споруд по прийманню рідких нечистот, придбання сучасного контрольно-аналітичного обладнання, зменшення витрат реагентів для водоочисної станції.

Завданнями цієї  Програми є:

- покращення  якості послуг з  централізованого питного водопостачання та водовідведення.

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади.

- оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади.

- зниження втрат та нераціональних витрат питної води в системі централізованого питного водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади.

- зниження  енергоспоживання  системою  централізованого   питного водопостачання та водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади.

-   покращення впливу на природне оточуюче середовище.

-  зменшення експлуатаційних витрат діяльності КП «Кременчукводоканал».

2.3. Очікувані результати, ефективність Програми

Для прогнозування результативності реалізації Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

- узагальнений стан (знос) основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства міста;

-   зменшення витрат електроенергії;

- показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (очікується зменшення аварійних виїздів та аварійно-відновлювальних робіт після заміни мереж та засувок), заміни кабельних мереж;

-    кількість замінених мереж водопостачання та водовідведення;

-    кількість замінених засувок;

-    кількість замінених кабельних мереж;

-   зменшення втрат  питної води в процентному відношенні до попереднього року;

-   зменшення кількості аварій на мережах водопостачання  і водовідведення та   електромережах споруд водопостачання та водовідведення;

-    зменшення витрат на ремонт спецтехніки;

-    зменшення витрат реагентів для аналітично-лабораторних досліджень.

Виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік забезпечить надійність функціонування мереж та споруд водовідведення Кременчуцької міської територіальної громади, виключить можливість аварійного забруднення оточуючого природного середовища через вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у водойми на території міста. Заміна аварійних мереж водопостачання та заміна запірної арматури забезпечить безперебійне постачання питної води населенню та підприємствам міста та зменшить кількість поривів на мережах і, як слідство,  зменшить втрати питної води у розподільчій мережі водопостачання Кременчуцької міської територіальної громади. Придбання та встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання забезпечить надійність роботи мереж та споруд водопостачання та водовідведення та дасть економію електроенергії. Придбання спеціалізованої техніки дасть змогу вчасно виконувати ремонтні роботи на мережах.

Виконання Програми в цілому спрямоване на покращення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам і установам Кременчуцької міської територіальної громади.

2.4 Результативні показники

2.4.1. Ресурсне забезпечення Програми

В цілому для реалізації Програми необхідно  133 700,897 тис. грн.*

| № п/п | Заходи програми | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення трубчастих колодязів | 986,222 |
| 2 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на встановлення приладів обліку холодної води | 20 355,000 |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) | 22 893,134 |
| 3а | Придбання та встановлення запірної арматури (засувок, затворів, зворотних клапанів) | 1 294,535 |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну аварійних ділянок на мережах водопостачання та водовідведення та споруд на них | 8 601,620 |
| 5 | Придбання каналізаційних люків | 1 164,200 |
| 6 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) водопровідних насосних агрегатів | 1 887,810 |
| 7 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) одиниць технологічного устаткування хлорного господарства ВОС | 5 440, 000 |
| 8 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на технічне переоснащення споруд по прийманню рідких нечистот від асенізаційних машин на Крюківських КОС та СП-1 | 5 253,306 |
| 9 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання гідравлічної станції в комплекті з інструментом | 427,445 |
| 10 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих, питних. стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 5 500,000 |
| 11 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну кабельних ліній | 3 422,820 |
| 12 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання спеціалізованої техніки | 23 045,000 |
| 13 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на розробку проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів | 1500,000 |
| 14 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на заміну (придбання та встановлення) каналізаційних насосних агрегатів | 5 023,452 |
| 15 | Придбання КП «Кременчукводоканал» порошкоподібного активованого вугілля | 995,640 |
| 16 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на відновлення (капітальний ремонт, заміна) зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення комунальних закладів | 1000,000 |
| 17 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання установки вакуумного водозниження | 641,000 |
| 18 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції Крюківських КОС | 4 669,334 |
| 19 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на погашення основної суми та відсотків по кредиту МБРР | 10 038,700 |
| 20 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на модернізацію комерційного обліку електричної енергії | 2 320,000 |
| 21 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та випробування Пілотної установки для відпрацювання технології та режимів роботи системи водопідготовки продуктивністю 4 м3/годину | 1 154,000 |
| 22 | Виконання заходів пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах міста Кременчука | 205,680 |
| 23 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання та встановлення насосного обладнання підкачування холодної води | 1 781,998 |
| 24 | Внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання насосного обладнання ВА180Е D315 | 4 100,000 |
|  | Всього | 133 700,897 |

*Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  визначені орієнтовно за комерційними пропозиціями та попередньо розробленою проєктно - кошторисною документацією з урахуванням зміни цін та типових робіт 2019-2020 років і будуть уточнюватися при коригуванні і проходженні експертизи проєктів, а також за результатами тендерів.

Джерела фінансування заходів Програми:

- кошти місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються при підготовці та винесенні на розгляд Кременчуцької міської ради проєкту бюджету міста на відповідний рік.

2.5 Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та заступник  міського голови з питань житлово-комунального господарства.

В. о. директора

КП «Кременчукводоканал»						 В. МАЛЬОВАНИЙ