Додаток

до рішення Кременчуцької

міської  ради Кременчуцького

району Полтавської області

від   11 березня  2021 року

П Р О Г Р А М А

утримання та поточного ремонту   вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади

та розвитку матеріально-технічної бази

КП КПС ШРБУ  на 2021 рік

м. Кременчук

-  2   -

Продовження Додатку

ПАСПОРТ

Програми утримання та поточного ремонту

вулично-шляхової мережі  та внутрішньоквартальних

проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади

та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2021 рік

| 1. | Назва програми | Програма утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіально громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2021 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 3. | Розробник програми Співрозробник програми | КП КПС ШРБУ Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП КПС ШРБУ |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП КПС ШРБУ - одержувач бюджетних коштів |

- 3 –

Продовження Додатку

| 7. | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| --- | --- | --- |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний, обласний бюджети, бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 128 449 358,60 грн |
| 9.1. | Кошти державного, обласно-го та місцевого бюджетів, власні (кредитні) кошти | 128 449 358,60 грн |

-  4  -

Продовження Додатку

ПРОГРАМА

утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі

та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази

КП КПС ШРБУ  на 2021 рік

Загальні положення.

Програма розроблена у відповідності до ст. 10 та ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги України», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно з вищезазначеними документами при утриманні та поточному ремонті вулично-шляхової мережі міста  виконуються роботи з:

- Ліквідації пошкоджень земляного полотна з відновленням на спучених, обвалених та інших ділянках;

- Укріплення узбіччя доріг щебенево-гравійними та в’яжучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів;

- Виправлення  просаднів та прольотів частини покриття з одночасним ремонтом основи та земляного полотна при загальному обсязі робіт не менше 200 м2;

- Ліквідація окремих пошкоджень усіх видів на тротуарах, майданчиках, пішохідних та велосипедних доріжках з частковим виправленням основи ділянками не менше 50 кв.м.;

- Улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту з установленням навісу або павільйону;

- Виправлення та заміна бордюрних каменів і поребриків на ділянках довжиною понад 100 м,  а також улаштування нових на окремих ділянках загальною довжиною не більше 100м;

- Заміна окремих пошкоджених плит цементобетонних покриттів;

- Перебудування окремих ділянок мостових з колотого та булижного каменю із заміною піщаної основи;

- 5  -

Продовження Додатку

- Поверхнева обробка проїзної частини з попереднім виконанням, у разі необхідності, поточного ремонту дорожнього покриття. Поверхнева обробка повинна виконуватись на площі не менше 300 кв.м.;

- Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків загальною довжиною не менше 20 м;

- Заміна цегляних оглядових та зливоприймальних колодязів на залізобетонні;

- Заміна люків, решіток та рам з нарощуванням горловин оглядових та зливоприймальних колодязів;

- Нанесення або відновлення дорожньої розмітки;

- Заміна та установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, улаштування та ремонт елементів обмеження швидкості);

- Профілювання та коткування грунтових доріг;

- Зашпарування швів та тріщин в асфальтобетонних та цементнобетонних покриттях;

- Усунення напливів та колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям;

- Ліквідація усідань і проломів проїзної частини картами до 25 кв.м з виправленням дорожнього одягу та відновлення усіх видів дорожнього покриття;

- Копання водовідвідних каналів та влаштування тимчасових водовідвідних лотків без обмеження довжини;

- Фарбування дорожніх знаків, транспортних та пішохідних огорож вулично-дорожньої мережі.

- Прочищення мережі зливової каналізації гідродинамічною машиною.

- Прочищенння зливоприймальних колодязів вручну.

- Прочищення канав, вододостоків та оголовків перепускних труб вручну.

- Ремонт тротуарів із асфальтобетону та тротуарної плитки

Мета програми.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі міста та внутрішньоквартальних проїздів та проходів, створення оптимальних умов в першу чергу для безпечного руху транспорту та пішоходів, а також для створення належних умов праці, побуту та відпочинку як мешканців, так і гостей міста.

Сучасний стан вулично-шляхової мережі міста,

що знаходиться на балансі підприємства.

Станом на 01.01.2020 вулично-шляхова мережа міста нараховує 741 вулицю з різними видами покриття проїзної частини.

Протяжність вулично-дорожньої мережі становить             - 392,087 км

в тому числі: з асфальтобетонним покриттям                      - 203,170 км

- 6  -

Продовження Додатку

бруківка                                                             -     1,750 км

грунтові дороги                                                   - 187,167 км

Протяжність мережі зливової каналізації становить    77,377 км та має 1589 штук оглядових колодязів і 2963 зливоприймальних колодязя з решітками, в тому числі 1226 штук решіток пластмасових.

Орієнтовна площа: доріг з асфальтобетонним покриттям  -   1784610 м²;

бруківки                                                   -       12250 м²;

грунтових доріг                                        -     163500 м².

| По утриманню та поточному ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньо квартальних проходвах та проїздах у 2021 році планується виконати наступний обсяг робіт: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Од.виміру | Плановий обсяг робіт на 2021рік |  |
|  |  |  | Орієнтовна кількість | сума, грн |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F | м2 | 50000 | 1921646,40 |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-200W | м2 | 150000 | 4169475,60 |
| 3 | Знімання асфальтобетонних покриттів з застосуванням навісної фрези на базі трактора | м2 | 10500 | 984008,40 |
| 4 | Знімання напливів та нерівностей асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F | м2 | 5000 | 84228,00 |
| 5 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником товщ.5см | м2 | 200000 | 67861701,60 |
| 6 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну товщ.5см | м2 | 10500 | 2955979,20 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщ.5см площею до 5-25м2 | м2 | 3780 | 2236330,80 |
| - 7 - Продовження Додатку |  |  |  |  |
| 8 | Ліквідація вибоїн за допомогою машини УЯР | м2 | 3150 | 633966,00 |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою машини "Рециклер" | м2 | 2100 | 2197386,00 |
| 10 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодними асфальтобетонними сумішами | м2 | 550 | 575905,20 |
| 11 | Заміна бортового каменю | м | 1000 | 1447633,20 |
| 12 | Ямковий ремонт тротуарів в межах червоної лінії товщ.4см | м2 | 3000 | 1594075,20 |
| 13 | Влаштування пандусів для маломобільних груп населення | шт | 30 | 131914,80 |
| 14 | Профілювання грунтових доріг з додаванням відходів холодного фрезерування | м2 | 120000 | 4575792,00 |
| 15 | Профілювання грунтових доріг без додавання нового матеріалу | м2 | 30000 | 433948,80 |
| 16 | Ремонт оглядових та зливоприймальних колодязів ( підняття горловин колодязів) | шт | 100 | 464877,60 |
| 17 | Заміна люків та решіток | шт | 30/360 | 629155,20 |
| 18 | Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною | м | 2600 | 354451,20 |
| 19 | Прочищення колодязів зливової каналізації вручну | шт | 400 | 543040,80 |
| 20 | Термінова ліквідація вибоїн, засипка ям відходами холодного фрезерування | м2 | 1000 | 186471,60 |
| 21 | Ремонт мережі зливової каналізації | м | 130 | 184378,80 |
| 22 | Прочищення оголовків водовипусків | шт | 77 | 306235,20 |
| 23 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів, в тому числі: | м2 | 9500 | 4003219,20 |
|  | холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора МТЗ | м2 | 5000 |  |
|  | розбирання асфальтобетонного покриття екскаватором | м2 | 2000 |  |
| - 8 - Продовження Додатку |  |  |  |  |
|  | улаштування асфальтобетонного покриття товщ.4-5см | м2 | 7000 |  |
|  | ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщ.5смплощею до 5-25м2 | м2 | 2500 |  |
| 24 | Заміна та установка дорожніх знаків, вирівнювання стійок дорожніх знаків , обрізування гілок навкруги знаків, фарбування стійок дорожніх знаків | шт | 500 | 133178,20 |

| 25 | Фарбування елементів пішохідних огороджень та колесовідбійників, дрібна заміна відсутніх елементів пішохідних огороджень та колесовідбійників | м | 2248 | 391756,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Нанесення дорожньої розмітки | км | 190.68 | 1497769,20 |
| 27 | Періодичний нагляд за станом доріг | км | 392,087 | 150890,40 |
| 28 | Утримання доріг: покіс трави на узбіччях шляхопроводів | м2 | 3800,0 | 103683,60 |
|  | Всього: |  |  | 100 753 099,00 |

| По утриманню та поточному ремонту вулично-шляхової мережі оПотоківського старостинського округу у 2021 році планується виконати ннаступний обсяг робіт: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  |  | Од.виміру | Плановий обсяг робіт на 2021рік |  |
|  |  |  |  |  | Орієнтовна кількість | сума,грн. |
| 1 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F |  |  | м2 | 22000 | 965707,2 |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів з застосуванням навісної фрези на базі трактора |  |  | м2 | 4850 | 445606,8 |
| 3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником товщ.5см |  |  | м2 | 22000 | 6781930,8 |
| 4 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну товщ.5см |  |  | м2 | 4850 | 1391594,4 |
| - 9 - Продовження Додатку |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Профілювання грунтових доріг з додаванням відходів холодного фрезерування |  |  | м2 | 11190 | 367556,4 |
| 6 | Профілювання грунтових доріг без додавання нового матеріалу |  |  | м2 | 25810 | 371514,0 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 10 323 909,60 |

На утримання міської мережі зливової каналізації в межах діючого Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачити кошти у сумі 110 000,00 грн.

З метою якіснішого виконання поточних ремонтів вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів придбати наступну техніку:

№ п/п; Найменування; Кіль-ь, од.; Очікувана вартість, грн. 1; Автомобіль вантажно-пасажирський; 1; 801500,00. 2; Міні гудронатор; 1; 121000,00. 3; Причіп; 1; 37000,00. 4; Екскаватор -навантажувач; 1; 2 350000,00. 5; Фронтальний навантажувач; 1; 1 800000,00. 6; Автомобіль-самоскид; 1; 1 500000,00. 7; Автомобіль легковий типу «седан»; 2; 720400,00. 8; Автомобіль легковий типу «універсал»; 1; 400300,00. 9; Автогрейдер; 1; 3 911600,00. 10; Нарізувач швів; 1; 77600,00. 11; Повітродув ранцевий; 2; 36200,00. 12; Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки; 1; 1 432000,00. 13; Установка для нанесення дорожньої розмітки; 1; 456840,00. РАЗОМ:; 13 644 440,00..

Для покращення контролю якості асфальтобетону, що випускає підприємство, передбачаємо придбати обладнання на суму 200 000,00 грн для модернізації лабораторії управління.

- 10  -

Продовження Додатку

На виконання заходів пов’язаних з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою в межах міста Кременчука та Потоківського старостинського округу передбачити кошти в сумі 336 160,00 грн.. Передбачається придбання пально-мастильних матеріалів.

На погашення відсотків за користування кредитними коштами передбачити кошти в сумі 2 961 750,00 грн. Для оформлення документації по кредиту (оцінка майна, страхування майна та послуги нотаріуса) передбачити кошти в сумі 120 000,00 грн.

Джерелом фінансування може бути державний, обласний бюджети,  бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством.

Всього для виконання Програми необхідно  128 449 358,60 грн.

Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми.

Департамент житлово - комунального господарства  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області здійснює організацію, управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Очікувані результати виконання Програми. Впровадження цієї Програми дозволить: - утримувати вулично-шляхову мережу в належному експлуатаційному стані, що поліпшить соціальний клімат у місті та зменшить кількість правопорушень; - зменшити кількість дорожньо – транспортних пригод, забезпечити безпеку руху пішоходів та транспортних засобів; - створити безпечні та сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста; - забезпечити безперебійний рух транспорту на вулично-дорожній мережі; - забезпечить зручні умови руху пішоходів вулицями і дорогами міста Кременчука; - ліквідувати негативні обставини, що впливають на дорожній рух; - забезпечити нормальну життєдіяльність мешканців міста Кременчука; - надавати доступ спеціальним автомобілям оперативно-рятувальної служби м. Кременчука для проїзду до місць виникнення надзвичайних ситуацій та успішну їх ліквідацію. Директор КП КПС ШРБУ В.В.Кірєєв