ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIIІ скликання 

м. Кременчук                                                                             22 липня 2026 року

                                                                                         
           мала зала № 1                                                                  

       




   
                            14:00-15:00


Засідання комісії відбувається в режимі дистанційного засідання.
Присутні члени комісії:

1. Проценко Зінаїда Валеріївна – голова комісії
2. Кочуров Ілля Михайлович – секретар комісії
3. Андрієнко Ганна Володимирівна – член комісії
4. Погужельська Наталія Іванівна – член комісії
5. Кармазін Дмитро Віталійович  – член комісії
Відсутні члени комісії:
1. Гориславець Лариса Олексіївна – член комісії
Присутні на комісії:

1. Гриценко Ю.В. – секретар міської ради
2. Роженко О.А.  – депутат міської ради 
3. Макаров  А.І.  – депутат міської ради
4. Михайленко С.О. – директор Департаменту освіти
5. Білаш О.Г. – керівник служби забезпечення технічного нагляду Департаменту   
                          освіти 
6. Калюжна А.О. – заступник директора Департаменту у справах сімей та дітей
7. Ануфрієва Т.В. – директор департаменту забезпечення діяльності ради

8. Представники медіа 
Запрошені:
1. Яцина О.П. – т.в.о.  директора   комунального госпрозрахункового
    підприємства   «Креміньміськпроєкт»
Головуючий: Проценко З.В. – голова комісії
Порядок денний:
1. Про стан підготовки проєктно-кошторисної документації укриття  закладу дошкільної освіти № 80 (далі – ЗДО № 80). 

2. Про очікувані результати економії бюджетних коштів у процесі реорганізації ЗДО № 80. 

1. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки проєктно-кошторисної документації укриття  закладу дошкільної освіти № 80. 

Роженко О.А.  –  депутат міської ради 

       Нагадав про необхіднісь та доцільність проєктування укриття для 
ЗДО № 80. 

Михайленко С.О. – директор Департаменту освіти 
        Прозвітувала про хід облаштування укриттів у закладах освіти, а також про економію бюджетних коштів у процесі реорганізації закладів дошкільної освіти. За інформацією департаменту, упродовж 2022–2026 років у 37 закладах та установах освіти виконані капітальні ремонти підвальних приміщень із облаштуванням найпростіших укриттів, а також побудувані окремі господарські споруди, які визнані найпростішими укриттями. Наразі на балансі закладів освіти перебуває 57 укриттів, розрахованих загалом на 13 400 осіб.
Білаш О.Г. – керівник служби забезпечення технічного нагляду Департаменту 
                         освіти
        Доповнила, що наприкінці 2025 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», згідно якої, починаючи з 
2026 року, замовникам та проєктантам необхідно проводити аналіз цін на будівельні матеріали, які зазначені в проєктно-кошторисній документації (далі – ПКД). У зв’язку зі зміною середньомісячної заробітної плати на будівництві, підвищення вартості будівельних та паливно-мастильних матеріалів та необхідністю в додаткових роботах, які не передбачені ПКД, необхідно провести повторне коригування ПКД з отримання експертного висновку. Тому, через постійні зміни до постанови №1512, немає розуміння, як правильно діяти.            
Яцина О.П. – т.в.о. директора комунального госпрозрахункового підприємства   
 «Креміньміськпроєкт»

Уточнив про необхідність дієвої підтримки від представників влади у вирішенні озвученого питання.
Макаров А.І. – депутат міської ради

        Поставив ряд питань до представника Департаменту освіти щодо створення окремого відділу фахівців для прєктування експертизи укриттів.
Білаш О.Г. – керівник служби забезпечення технічного нагляду Департаменту 
                        освіти
    Відповіла на поставлені запитання та надала роз’яснення.
Проценко З.В. – голова комісії

Підсумовуючи обговорення, запропонувала повторно зібратися та обговорити порушені вище питання після оприлюднення останніх змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

2. СЛУХАЛИ: Про очікувані результати економії бюджетних коштів у процесі реорганізації ЗДО № 80. 

Михайленко С.О. – директор Департаменту освіти

Ознайомила з результатами економії бюджетних коштів у процесі реорганізації закладу  дошкільної освіти № 80. Зазначила, що за чотири місяці поточного року вдалося заощадити: на заробітній платі з нарахуваннями – 
973 тис. грн; на теплопостачанні – 305 тис. грн; на електроенергії – 127 тис. грн; на водопостачанні та водовідведенні – 30 тис. грн. Загальна економія склала
1 млн 435 тис. грн.

Проценко З.В. – голова комісії

        Поставила питання представникам Департаменту освіти щодо терміну виконання ремонтних робіт кабінету ліцею № 5, в якому виникла пожежа, та наголосила на наближенні навчального року.
Михайленко С.О. – директор Департаменту освіти

       Повідомила, що проєктно-кошторисна документація зроблена та запевнила про своєчасне закінчення ремонтних робіт до початку навчального року.

Проценко З.В. – голова комісії

       Нагадала про невирішені питання із забезпеченням вільних вакансій  кухарів у закладах освіти та запитала про можливість проведення короткострокових курсів для тих, хто має досвід роботи в сфері обслуговування, але не має профільної освіти, та хто за це несе відповідальність і кому доручити дане питання.
Михайленко С.О. – директор Департаменту освіти 

        Повідомила про виділення цільових коштів на навчання та можливість усіх бажаючих його пройти.
Роженко О.А.  –  депутат міської ради 

       Додав, що всі бажаючі також можуть звернутися за допомогою до Державної служби зайнятості та пройти навчання за рахунок коштів держави.
Проценко З.В. – голова комісії

Наголосила на повторному зібранні комісії та обговоренню порушених вище питань після оприлюднення останніх (нових) змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Голова комісії 






         Зінаїда ПРОЦЕНКО
Секретар комісії
       Ілля КОЧУРОВ

Протокол вела 






                Ольга ВЕЛИЧКО
