КОМУНАЛЬНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОЗАВОДСЬКЕ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкорі, буд. 32, т. (05366) 3-10-02,

т. 067- 315-41-38, е-mail: kgjep.avt@ukr.net, ЄДРПОУ 25165297, ІПН 251652916036

___________________№______________

До питання № 17

Секретаріат

Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23.01.2025 № 166 «Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади» комунальному госпрозрахунковому житлово-експлуатаційному підприємству «Автозаводське» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КГЖЕП «Автозаводське») виділено кошти  в сумі 4 170 525,89 грн на «Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1000 подвійного призначення по вул. Тараса Шевченка, 64 в                      м. Кременчуці Полтавської області».

Під час проведення ремонтних робіт, було виявлено необхідність проведення додаткових робіт, що несуть за собою витрати, не визначені у початковому кошторисному розрахунку. Для визначення додаткових робіт технологічно та економічно пов’язаних з основним об’єктом, було здійснено коригування проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт нежитлового приміщення 1000 подвійного призначення по вул. Тараса Шевченка, буд. 64 в м. Кременчуці Полтавської області» (Коригування). Вартість додаткових робіт для завершення ремонтних робіт склала 2 460 454,37 грн, тому виникла необхідність перерозподілити кошти між заходами Програми в пункті 2 «Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту».

У зв’язку з вищевикладеним КГЖЕП «Автозаводське» пропонує викласти додаток до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 13 грудня                  2024 року «Про затвердження Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2025-2027 роки» в новій редакції (додається).

Директор підприємства 			                     Оксана КІЙЛО

Наталя Безкоровайна

(067) 315-41-38